REFERENCE GUIDE  ·  10 DOCUMENTS

# Material Frontier Online

統合仕様書

材料工学 × 協力狩猟 × MMORPG 構想

| 文書状態 | レビュー草案 · Gate 0 Closed · ゲーム本体の実装開始未承認 |
| --- | --- |
| 基準日 | 2026年7月13日 |

本書は、レビュー済みのMarkdown仕様10文書を一冊に統合した参照版です。

CONTENTS

# 収録文書

以下の10文書を原順序で収録しています。各章は新しいページから始まり、原文の見出し・表・コード例を維持しています。

| 01 | Material Frontier Online — 確定仕様 01-confirmed-specifications.md |
| --- | --- |

| 02 | Material Frontier Online — 未確定事項 02-open-decisions.md |
| --- | --- |

| 03 | Material Frontier Online — 相互に矛盾する事項 03-conflicts.md |
| --- | --- |

| 04 | Material Frontier Online — 最小試作に必要な機能 04-minimum-prototype.md |
| --- | --- |

| 05 | Material Frontier Online — 後回しにする機能 05-deferred-features.md |
| --- | --- |

| 06 | Material Frontier Online — データ構造案 06-data-model.md |
| --- | --- |

| 07 | Material Frontier Online — クライアントとサーバーの責務 07-client-server-boundaries.md |
| --- | --- |

| 08 | Material Frontier Online — パフォーマンス予算 08-performance-budget.md |
| --- | --- |

| 09 | Material Frontier Online — ステージ制作規約 09-stage-production-rules.md |
| --- | --- |

| 10 | Material Frontier Online — 実装工程 10-implementation-roadmap.md |
| --- | --- |

Gate 0は閉鎖中です。本書の統合・改訂は、ゲーム本体の実装開始を意味しません。

DOCUMENT 01  ·  01-confirmed-specifications.md

# Material Frontier Online — 確定仕様

- 文書状態: 会話上の確定事項を整理したレビュー草案

- 基準日: 2026-07-13

- 実装状態: 仕様確認待ち。ゲーム本体の大規模実装は禁止

- Gate 0: Closed。改訂版のユーザー確認が終わるまで開かない

## 1. この文書でいう「確定」

この文書には、参照会話でユーザーが明示した内容と、今回の依頼で指定された内容だけを記載する。過去のアシスタントによる提案は、ユーザーが明示的に追認していない限り確定仕様に含めない。

情報が競合する場合の優先順位は次のとおりとする。

- 今回の依頼に含まれる明示的な数値・範囲・禁止事項

- 会話内でユーザーが「決定」として述べた事項

- ユーザーが方向性として述べた事項

- アシスタントの提案。これは候補に留まり、確定事項を上書きしない

各主要仕様には、決定根拠を追跡するため次の origin を付ける。

| origin | 意味 |
| --- | --- |
| user_explicit | ユーザーが直接、決定または制約として明示した内容 |
| user_approved | アシスタントまたはCodexの提案を、ユーザーが後から明示的に承認した内容 |
| assistant_proposal | 参照会話内のアシスタント提案。未承認なら候補に留める |
| codex_recommendation | 文書化・実装可能化のためにCodexが提示した推奨。未承認なら候補に留める |

今回の改訂依頼で直接指定された変更は user_explicit とする。出所は科学的正しさや実装優先度ではなく、「誰がどの段階で決めたか」を示す。

参照会話には複数の添付画像が存在する。画像内容がCodexの作業環境へ明示的に渡されていない場合、画像だけに含まれる情報は確定仕様へ自動採用しない。

## 2. 製品の基本定義

| ID | 確定事項 | origin |
| --- | --- | --- |
| CF-001 | 正式タイトルは Material Frontier Online。本文では便宜上「MFO」と略記するが、正式略称としての承認は未取得。 | user_explicit（正式名）、codex_recommendation（便宜略称） |
| CF-002 | 最終的に目指すジャンルはMMORPGとする。 | user_explicit |
| CF-003 | 戦闘の方向性は、モンスターハンターに似た大型敵との協力狩猟とする。 | user_explicit |
| CF-004 | 表現形式は2Dとする。俯瞰・斜め俯瞰・横視点のどれにするかは未確定。 | user_explicit |
| CF-005 | 現段階では仕様文書だけを作り、文書の確認が終わるまでゲーム本体の大規模実装を開始しない。 | user_explicit |

「MMORPG」と「アクション」は排他的な分類ではない。本仕様では、正式版のジャンルをMMORPG、戦闘方式をリアルタイムの協力狩猟アクションとして整理する。

## 3. 世界観と成長の核

| ID | 確定事項 | origin |
| --- | --- | --- |
| CF-010 | 素材はキャラクターまたはジョブに相当する。 | user_explicit |
| CF-011 | 加工は、ステータス振り、調整、進化に相当する。 | user_explicit |
| CF-012 | 素材ごとのスキルツリーを成長させることで、別の材料へ変化できる。 | user_explicit |
| CF-013 | 各種素材の実際の使用用途を敵として表現する。 | user_explicit |
| CF-014 | 素材として仕事をすることが戦闘に相当する。例として、アルミ缶キャラクターが内容物である敵を保管・攻略する。 | user_explicit |
| CF-015 | 実在材料名をそのまま主要ジョブ名にせず、鉄を「ナイト」と呼ぶような世界内名称へ変換する。正確な名称対応は未確定。 | user_explicit |

敵の外見、分類、人格、用途の抽象化方法は未確定である。「用途」「内容物」「荷重」「環境」をどう怪物へ統合するかは、敵1体ごとに仕様化する。

### 3.1 プレイヤーを構成する確定5層モデル

プレイヤーデータは次の5層へ分離する。この境界は今回の改訂で解決済みとし、単一の「素材キャラクター」クラスへ押し込まない。

| 層 | 保持するもの | 戦闘上の責務 | origin |
| --- | --- | --- | --- |
| AvatarIdentity | 名前、顔、髪、声、人格など | 戦闘性能へ影響しない恒久的な本人情報 | user_explicit |
| MaterialJob | ナイト、アルミ、銅、SUSなどの材料系統、基本物性、魔法適性、材料スキルツリー | 性能と壊れ方を決める | user_explicit |
| CombatForm | 刃、板、盾、線、管、容器などの製品形状 | 操作方法、移動補正、アクションセット、攻撃方法を決める | user_explicit |
| EquipmentInstance | 現在使う武器・鎧の個体、耐久、変形、加工状態、疲労履歴、個体スキルツリー | 個体単位の損傷、加工、疲労破壊を保持する | user_explicit |
| Appearance | 鎧・武器の主色、副色、発光色、外装 | 性能と分離された表示を決める | user_explicit |

MaterialJob と CombatForm は独立させる。同じ材料でも形状が違えば操作と攻撃方法が変わり、同じ形状でも材料が違えば性能と壊れ方が変わる。

### 3.2 EquipmentLoadoutと最小試作の損傷所有権

EquipmentLoadout は5層へ新たな第6層を足すものではなく、複数の EquipmentInstance を束ねる集約概念とする。

| ID | 確定事項 | origin |
| --- | --- | --- |
| CF-016 | EquipmentLoadout は core_equipment_instance_id と equipment_instance_ids[] を持つ。 | user_explicit |
| CF-017 | 最小試作ではcore装備1個だけを使用し、そのcore装備がプレイヤーの Integrity、Deformation、temperature を所有する。独立した武器耐久、鎧耐久、複数装備間の損傷分配は後回しにする。 | user_explicit |
| CF-018 | 最小試作の MaterialJob と CombatForm の選択はcore装備側を権威元とする。Actor側に同じ参照を置く場合は読み取り専用の別名またはキャッシュとし、独立して書き換え可能な二重の正を作らない。 | user_explicit |

## 4. 戦闘、損傷、討伐

| ID | 確定事項 | origin |
| --- | --- | --- |
| CF-020 | 最小試作の損傷は Integrity と Deformation の2軸を必須とする。 | user_explicit |
| CF-021 | 敵のHPを0にする討伐方式を採用する。試作上のHPは Integrity として扱い、敵は0で機能停止する。プレイヤーも Integrity == 0 で敗北する。 | user_explicit |
| CF-022 | 最小試作には部位破壊を実装する。 | user_explicit |
| CF-023 | 最小試作には討伐後の簡易剥ぎ取りを実装する。 | user_explicit |
| CF-024 | 捕獲・封入は肯定的に検討されているが、最小試作の確定範囲には含めない。 | user_explicit |
| CF-025 | Deformation は0～100とし、物理被弾で増加する。増加量は MaterialJob の強度・靭性により変わる。 | user_explicit |
| CF-026 | 試作の変形ペナルティは、Deformation の閾値超過で発生する1種類だけに限定する。閾値と効果量はデータで調整可能にする。 | user_explicit |
| CF-027 | 組織スロット破壊、加工履歴の巻き戻し、精密な外見変形、永久損傷は最小試作へ入れない。 | user_explicit |
| CF-028 | Deformation は閾値ペナルティを発生させるが、それだけで敗北や機能停止にはならない。敗北条件は Integrity == 0 に限定する。 | user_explicit |

初期調整値の候補は Deformation >= 60 で移動性能 -15% とするが、これは origin: codex_recommendation の未承認値であり、確定仕様には含めない。

## 5. バーンと疲労破壊

| ID | 確定事項 | origin |
| --- | --- | --- |
| CF-030 | BurnCurse（バーン）は一般的な炎上スリップダメージではなく、育成・加工・組織・耐性を崩す呪いとする。 | user_explicit |
| CF-031 | BurnCurse は、物理ステータスの大幅低下、水耐性の剥離、組織スロットの攪乱などを起こし得る。 | user_explicit |
| CF-032 | ハードモードでは EquipmentInstance に疲労寿命を持たせ、同じ装備個体を使い続けると疲労破壊する。 | user_explicit |
| CF-033 | 疲労破壊時に失うのは EquipmentInstance と、その装備個体の加工状態・スキルツリーである。AvatarIdentity とアカウント人格は失わない。装備個体のツリーは一から作り直す。設計知識の継承は未採用候補とする。 | user_explicit |
| CF-034 | Heat は温度上昇、軟化、溶融、熱衝撃などを扱う通常の熱チャンネルとする。 | user_explicit |
| CF-035 | Heat と BurnCurse は完全に別のチャンネルとし、炎耐性、耐熱性、バーン耐性を自動的に同一扱いしない。 | user_explicit |

したがって、SUS440Cなどが炎・熱に強い設定でも、それだけで BurnCurse に強いとは限らない。

## 6. 魔法の原則

| ID | 確定事項 | origin |
| --- | --- | --- |
| CF-040 | 魔法は、素材の電気的特性を利用して発生させる。 | user_explicit |
| CF-041 | 電気表現だけに限定せず、熱伝導などを参照して炎・熱系の表現と作用を増やす方向で検討する。 | user_explicit |

雷、熱、磁気、光、音響、化学などの属性体系、発動資源、具体的な計算式は未確定である。会話内で提示された各魔法系統は候補であり、確定仕様ではない。

## 7. キャラクターと外見

| ID | 確定事項 | origin |
| --- | --- | --- |
| CF-050 | 将来的にキャラクタークリエイトを実装する。 | user_explicit |
| CF-051 | キャラクタークリエイトは、鎧の下に隠れることを前提としたフレーバー要素とし、AvatarIdentity に保持する。 | user_explicit |
| CF-052 | 鎧と武器は、少なくとも色変更を可能にし、Appearance に保持する。 | user_explicit |

キャラクリ項目数、外装パーツ、表面仕上げ、性能装備と外見装備の分離方式は未確定であり、最小試作には含めない。

## 8. 現行の素材キャラクター性

次は数値仕様ではなく、ユーザーが示した定性的なデザイン意図である。科学的な物性とゲーム上のフィクションが衝突する箇所は、実装前に解決する。

| 素材・系統 | 現行のデザイン意図 | origin |
| --- | --- | --- |
| 鉄鋼 | 世界内名称の例は「ナイト」。特殊型の鉄鋼は基本的に水耐性へ振る。 | user_explicit |
| SUS | 特殊型として扱う。 | user_explicit |
| 金 | 電気を通す特殊型。ダメージ耐性は非常に低い。 | user_explicit |
| マグネシウム | 軽量、低耐久、水中でも燃える、常温環境で弱体化する。 | user_explicit |
| SUS304 | 水耐性、高耐久、比較的低コスト。ナイト系ツリー全取得に加えて追加2系統を要求する複合ジョブ構想。 | user_explicit |
| SUS430 | 水耐性は304より低く、現行案では304の下位互換。ニッケル育成コストに関する元発言は解釈が曖昧。 | user_explicit |
| SUS440C | 高コスト。高炭素により強さと炎耐性を持つ。 | user_explicit |
| アルミ | ユーザー設定上は「絶縁性＝魔法耐性」、広い耐久適性、低融点。7000系は強力。導電性との整合は未解決。 | user_explicit |
| Ti-6Al-4Vなどのチタン系 | 全般に優秀で、非常に高コスト。素の水耐性を持ち、育てにくいが強いパラディン／VIP系。 | user_explicit |

数値、派生条件、取得コスト、世界内名称、科学的忠実度の基準は未確定である。

## 9. 最小試作の確定範囲

最初に作るものは、次のオフライン試作だけとする。

| ID | 要件 | origin |
| --- | --- | --- |
| MVP-001 | 2Dの、4人協力を想定したオフライン試作 | user_explicit |
| MVP-002 | ローカル操作プレイヤー1体 | user_explicit |
| MVP-003 | 大型敵1体 | user_explicit |
| MVP-004 | ステージ1種類 | user_explicit |
| MVP-005 | 素材系統3種類 | user_explicit |
| MVP-006 | 物理攻撃2種類 | user_explicit |
| MVP-007 | 魔法3種類 | user_explicit |
| MVP-008 | 部位破壊 | user_explicit |
| MVP-009 | HP0討伐 | user_explicit |
| MVP-010 | 簡易剥ぎ取り | user_explicit |
| MVP-011 | 環境ギミック2個 | user_explicit |
| MVP-012 | Integrity と簡易 Deformation の2軸損傷 | user_explicit |

次は明示的に試作対象外とする。

- 実際のMMO通信

- 課金

- 巨大マップ

- 全素材の実装

「4人協力を想定」の具体的な意味は 02-open-decisions.md のOD-006で未確定である。候補としては、アリーナ寸法、敵の向き、部位配置、UI領域、データ構造が将来4人を妨げないようにし、実際の複数人操作、AI仲間、画面分割、ネットワーク同期は試作へ入れない解釈がある。ただし、これは origin: codex_recommendation の条件付き候補であり、ユーザーがOD-006を承認するまで確定仕様や受入条件として扱わない。

## 10. パフォーマンス予算の分類

元のCodex依頼で直接指定された次の値は user_explicit だが、正式製品全体の絶対上限ではなく `PrototypeStressTarget` として扱う。試作の構造・データ契約に必要な一部の RuntimeHardLimit は 08-performance-budget.md で別に定義し、正式版で目指す ProductTarget は未確定とする。3分類の値を同じだと仮定しない。

| ID | 項目 | PrototypeStressTarget | origin |
| --- | --- | --- | --- |
| PST-001 | 描画目標 | フルHD、60fps | user_explicit |
| PST-002 | 通常時の同時プレイヤー表示 | 8人 | user_explicit |
| PST-003 | 狩猟インスタンス | 1～8人 | user_explicit |
| PST-004 | 大型敵 | 1～2体 | user_explicit |
| PST-005 | 小型敵 | 最大30体 | user_explicit |
| PST-006 | 破壊可能部位 | 大型敵1体あたり最大7部位 | user_explicit |
| PST-007 | 実判定付き攻撃 | 同時最大50個 | user_explicit |
| PST-008 | 視覚パーティクル | 端末側のみ | user_explicit |
| PST-009 | 背景リアルタイム光源 | 最大4個 | user_explicit |
| PST-010 | 戦闘用リアルタイム光源 | 最大8個 | user_explicit |
| PST-011 | 遠距離キャラクター更新 | 毎秒5回以下 | user_explicit |
| PST-012 | 温度・腐食計算 | 毎秒2～5回 | user_explicit |

これらは最小試作の実コンテンツ数を増やす指示ではない。例えば試作に実装する大型敵は1体だが、性能検証では簡易代理を使って2体相当の負荷を測定できる。負荷上限を理由にプレイヤーの入力済み技を不発にしてはならない。予約枠、判定統合、低優先度要素の削減、設計時検証で上限超過を防ぐ。

## 11. ステージ制作の要件と目安

数値の出所はいずれも元のCodex直接依頼にあるため user_explicit である。ただし今回の改訂により、ST-002、ST-003、ST-006は絶対条件ではなく、意図と可読性を優先する制作目安へ変更した。

| ID | 種別 | 規約 | origin |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-001 | 絶対要件 | 装飾物には原則として当たり判定を付けない。例外はゲームプレイ上の意味を持つものとして明示する。 | user_explicit |
| ST-002 | 制作目安 | 意図しないタイルの反復感を避ける。主要な視線領域では端部、汚れ、照明、デカールで変化を付ける。工業設備として意図した規則的反復は許可する。 | user_explicit |
| ST-003 | 制作目安 | 画面内では、一つの主役を中心とした視覚的優先順位を作る。必要ならボスと大型設備など複数要素を従属関係で見せてよい。 | user_explicit |
| ST-004 | 試作上限 | 背景の動く大型物体は2個以下とする。正式版の製品上限ではない。 | user_explicit |
| ST-005 | 試作上限 | 環境ギミックは一画面に最大2個とする。正式版の製品上限ではない。 | user_explicit |
| ST-006 | 制作目安 | 戦闘に不要な装飾が移動経路、敵部位、攻撃予告を妨げないこと。固定の画面占有率ではなく、性能試験と可読性試験で情報密度・過描画を確認する。 | user_explicit |
| ST-007 | 絶対要件 | 重要な足場と背景の明度差を確保する。 | user_explicit |
| ST-008 | 絶対要件 | 攻撃予告と背景エフェクトの色・形を混同させない。 | user_explicit |
| ST-009 | 絶対要件 | 前景はプレイヤーを完全に隠さない。 | user_explicit |
| ST-010 | 絶対要件 | 移動経路はシルエットだけでも認識可能にする。 | user_explicit |

## 12. 承認ゲート

Gate 0は閉じたままである。 この改訂自体は実装開始の承認ではない。

この文書を含む10文書をユーザーが確認し、少なくとも実装開始に必要な未確定事項を決定するまで、次を行わない。

- ゲームエンジンの本プロジェクト作成

- ゲーム本体コードの大規模実装

- 本番用アート・音声の量産

- ネットワーク、アカウント、課金の実装

DOCUMENT 02  ·  02-open-decisions.md

# Material Frontier Online — 未確定事項

- 文書状態: レビュー草案

- 目的: 実装前に必要な意思決定を、優先度と影響範囲つきで管理する

- Gate 0: Closed。この文書にP0が残る間は実装開始を承認しない

## 1. 決定ステータス

- P0: 試作実装を始める前に決定が必要

- P1: 該当機能へ着手する前に決定が必要

- P2: 最小試作の評価後まで保留可能

この文書の「推奨」は、会話を実装可能な形へ整理するための提案であり、ユーザーの承認を意味しない。

origin は 01-confirmed-specifications.md と同じ4分類を使う。未確定事項の表では、その問題を決定項目として登録した根拠を示す。選択肢の中に別出所の提案が含まれる場合は、本文中にも assistant_proposal または codex_recommendation を併記する。

## 2. 今回の改訂で解決済みとなった事項

次はユーザーの直接指示により解決済みであり、P0/P1の未確定表から外した。ただし追跡のため元のDecision IDを維持する。

| 旧ID | 決定 | origin | 参照先 |
| --- | --- | --- | --- |
| OD-005 | プレイヤーを AvatarIdentity / MaterialJob / CombatForm / EquipmentInstance / Appearance の5層に分ける。素材は性能と壊れ方、形状は操作とアクションを決める。EquipmentLoadout は装備個体を束ね、最小試作ではcore装備1個が損傷状態と MaterialJob / CombatForm 選択の権威元になる。 | user_explicit | CF-010～CF-018、§3.1～3.2 |
| OD-014 | 最小試作は Integrity と0～100の Deformation を必須とし、閾値超過時の変形ペナルティは1種類だけとする。閾値と効果量は調整データにする。 | user_explicit | CF-020～CF-027 |
| OD-032 | Heat と BurnCurse を完全に別チャンネルとする。炎耐性、耐熱性、バーン耐性を自動的に同一扱いしない。 | user_explicit | CF-030、CF-034、CF-035 |
| OD-036 | 疲労破壊で失う対象は EquipmentInstance と、その装備個体の加工状態・スキルツリーとする。AvatarIdentity は失わない。 | user_explicit | CF-032、CF-033 |

## 3. P0 — 実装開始を止める決定

| ID | 未確定事項 | 選択肢・推奨 | origin | 決めない場合の影響 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OD-001 | 2D視点 | 横視点、真上、斜め俯瞰。協力配置、部位狙い、設置魔法を優先するなら斜め俯瞰を推奨（assistant_proposal）。未承認 | user_explicit | 入力、カメラ、ステージ、敵部位、アニメーションを確定できない |
| OD-002 | 最初の対象OSと配布形態 | PCネイティブ、Web、スマホ。PCネイティブ案は assistant_proposal であり未承認 | user_explicit | エンジン、入力、性能基準、アセット形式を決定できない |
| OD-003 | ゲームエンジンとバージョン | Godot案は assistant_proposal に留まる。候補比較後に固定 | codex_recommendation | データ形式、描画、入力、ビルド、計測方法を決定できない |
| OD-004 | 基準端末 | CPU、GPU、RAM、OS、画質プリセットを指定 | codex_recommendation | フルHD・60fpsの合否を正式判定できない |
| OD-006 | 1人試作における「4人協力想定」 | 1人だけ実装し4人対応の空間・データ設計に留める案を推奨（codex_recommendation）。AI仲間、画面分割、通信は入れない | user_explicit | MVPの工数と受入条件が変わる |
| OD-007 | 3素材系統 | 暫定候補はナイト系鉄鋼、アルミ、銅（assistant_proposal） | user_explicit | プレイヤー性能と魔法検証の組み合わせを作れない |
| OD-008 | 物理攻撃2種類 | 暫定候補は軽攻撃と強攻撃（assistant_proposal） | user_explicit | 操作、アニメーション、当たり判定の基礎が定まらない |
| OD-009 | 魔法3種類 | 暫定候補は放電、抵抗加熱、磁気作用（assistant_proposal）。即時ダメージ、時間変化、位置制御を1つずつ検証 | user_explicit | 共通効果システムと敵耐性を確定できない |
| OD-010 | 大型敵1体 | 用途、外見、部位、攻撃、報酬を決定。飲料・圧力系は assistant_proposal に留まる | user_explicit | ステージと全部の戦闘要件が確定しない |
| OD-011 | ステージ1種類 | 飲料充填工場は assistant_proposal。世界観を最も広く検証できる主題を選ぶ | user_explicit | ギミック、美術セット、照明、環境作用が定まらない |
| OD-012 | 環境ギミック2個 | 暫定候補はコンベアと洗浄水／圧力弁（assistant_proposal） | user_explicit | 戦闘とステージの接続を検証できない |
| OD-013 | 基本入力 | キーボード・マウス、ゲームパッド、両対応。最初の主入力を固定し、入力マッピングは抽象化する | codex_recommendation | 攻撃方向、ロックオン、UI操作を確定できない |
| OD-016 | 試作で使う CombatForm | 刃、板、盾、線、管、容器等から1形態を選び、3素材で同じ形態を使って材料差を比較する案を推奨。形態固有のアクションセットも同時に確定する | user_explicit（5層境界）、codex_recommendation（試作を1形態へ限定） | 素材と形状の責務分離を実際の操作へ接続できない |

### 3.1 条件付きブロッカー

| ID | 未確定事項 | 現在の優先度 | P0へ変わる条件 | 扱い | origin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OD-015 | 添付画像の内容 | P2 | 画像由来の情報を、最小試作の3素材、CombatForm、敵設計、または他のP0決定の根拠として使う場合だけP0 | 画像を使わず、独立して承認されたプリセットで試作する限りGate 0を止めない。後日画像が再提示された場合も、推測採用や自動変更をせず、既存10文書との差分候補だけを報告する | user_explicit |

## 4. P1 — 該当工程までに決める事項

### 4.1 戦闘

| ID | 未確定事項 | 主な論点 | origin |
| --- | --- | --- | --- |
| OD-020 | 移動、回避、ロックオン | 回避の無敵、スタミナ、入力キャンセル、部位ロック、自動接近 | assistant_proposal |
| OD-021 | 敗北後の遷移・リトライ方法 | 敗北条件は Integrity == 0 で確定済みであり、Deformation だけでは敗北しない。敗北後にリトライ画面、即時状態初期化、チェックポイント復帰のどれを使うかを決める | user_explicit（敗北条件）、codex_recommendation（遷移候補） |
| OD-022 | ボスAI | 攻撃数、予兆時間、フェーズ、部位破壊後の変化、狙う対象 | codex_recommendation |
| OD-023 | 部位HPと本体HPの関係 | 部位ダメージを本体へ通すか、弱点化だけにするか | codex_recommendation |
| OD-024 | 簡易剥ぎ取り | 回数、所要時間、報酬の確定／抽選、壊した部位の影響 | user_explicit |
| OD-025 | 魔法資源 | 電荷、クールダウンのみ、共通ゲージ、素材別危険ゲージのどれを試すか | assistant_proposal |
| OD-026 | 状態表示 | Integrity、Deformation、温度、電荷のうち何を常時表示するか | assistant_proposal |
| OD-027 | 変形の初期調整値 | 暫定候補は Deformation >= 60 で移動性能 -15%。構造要件ではなくプレイテストで変更可能な値とする | codex_recommendation |

### 4.2 世界観と材料ルール

| ID | 未確定事項 | 主な論点 | origin |
| --- | --- | --- | --- |
| OD-030 | 科学的忠実度 | 現実物性をどこまで守り、ゲーム上の例外をどう明示するか | codex_recommendation |
| OD-031 | アルミの魔法耐性 | アルミ全体を絶縁扱いにするか、酸化皮膜による絶縁／導通切替にするか、魔法耐性を別能力とするか | user_explicit |
| OD-033 | SUS430の役割 | 意図的な廉価下位職にするか、磁性などで304と別役割にするか | user_explicit |
| OD-034 | 世界内名と実在名 | ジョブ名、図鑑名、規格名をどのUIに表示するか | user_explicit |
| OD-035 | 敵から剥ぎ取るもの | 用途器官、内容物、試験データ、素材片のどれにするか | user_explicit |
| OD-037 | 正式略称 | 本文中の「MFO」を正式略称として採用するか | codex_recommendation |

### 4.3 表現と検証

| ID | 未確定事項 | 主な論点 | origin |
| --- | --- | --- | --- |
| OD-040 | 美術スタイル | ピクセルアート、手描き、ベクター調、2D骨格アニメーション等 | codex_recommendation |
| OD-041 | 基準カメラ | 解像度、ズーム、画面内人数、ボスの最大表示寸法 | codex_recommendation |
| OD-042 | 仮音響の範囲 | 無音、最小SE、仮BGMまでのどこを試作へ含めるか | codex_recommendation |
| OD-043 | 可読性基準 | 色覚補助、攻撃予告色、輪郭、文字サイズ、画面揺れの初期値 | codex_recommendation |
| OD-044 | 性能負荷代理 | 8人、2ボス、30小型敵を何種類の簡易代理で再現するか | codex_recommendation |

## 5. P2 — 最小試作後に決める事項

- 捕獲・封入の正式採用範囲と、討伐との報酬差

- 元素、材料、加工、組織、形状、用途の各ツリー構造

- 非金属材料のプレイスタイル

- 魔法属性の完全な体系

- パーティーロール

- 疲労破壊後に設計知識を継承するか

- キャラクタークリエイトの項目数

- 鎧・武器の色、仕上げ、紋章、外装の仕組み

- BGM、SE、ボイスの制作方式と正式音響仕様

- 詳細設定とアクセシビリティの全項目

- Windows、Android、iOS、Webの製品展開順

- MMOサーバー、アカウント、ロビー、ギルド、市場、課金

- 添付画像の差分確認。ただし画像由来情報を最小試作のP0決定に使う場合はOD-015に従いP0へ繰り上げる

## 6. 試作内容の暫定セット

次は、未確定事項を一度に比較検証しやすい推奨セットであり、承認前に実装してはならない。

| 項目 | 暫定案 | origin | 検証できること |
| --- | --- | --- | --- |
| 視点 | 斜め俯瞰 | assistant_proposal | 包囲、部位狙い、設置物、4人分の空間 |
| 対象形態 | Windows向けネイティブアプリ | assistant_proposal | PC入力、フルHD、配布可能なビルド |
| エンジン | Godot 4系の固定した安定版 | assistant_proposal | 2D描画、入力、データ駆動、計測 |
| 素材 | ナイト系鉄鋼／アルミ／銅 | assistant_proposal | 耐久・機動・魔法効率の差 |
| 物理攻撃 | 軽攻撃／強攻撃 | assistant_proposal | 予備動作、後隙、部位ダメージの差 |
| 魔法 | 放電／抵抗加熱／磁気作用 | assistant_proposal | 即時、継続、位置制御の共通効果 |
| ステージ | 飲料充填工場 | assistant_proposal | 金属、水、圧力、電気、配管、コンベア |
| ボス | 炭酸・内圧を怪物化した用途敵 | assistant_proposal | 内容物、圧力、部位破壊、討伐 |
| ギミック | コンベア／洗浄水または圧力弁 | assistant_proposal | 位置変化と材料・魔法相互作用 |

この表は引き続き候補である。今回の改訂は斜め俯瞰、Windows、Godot、具体的な3素材・3魔法・ステージ・ボス・ギミックの承認を意味しない。

## 7. 決定記録の形式

各P0項目を決めるときは、次を記録する。

Decision ID:
決定:
採用理由:
却下した選択肢:
影響する文書:
再検討条件:
決定日:

DOCUMENT 03  ·  03-conflicts.md

# Material Frontier Online — 相互に矛盾する事項

- 文書状態: レビュー草案

- 目的: 会話内の矛盾、用語の衝突、実装時に異なる解釈が生じる箇所を明示する

- Gate 0: Closed。未解決事項の確認が終わるまで実装へ進まない

origin は 01-confirmed-specifications.md の4分類を使う。解決候補や推奨整理は、user_approved または user_explicit にならない限り確定事項へ昇格させない。

## 1. 後発の指示で解決済み

| ID | 以前の内容 | 現在の扱い | origin |
| --- | --- | --- | --- |
| RC-001 | 仮タイトル「MF MMORPG」 | 後発の明示決定により Material Frontier Online とする | user_explicit |
| RC-002 | 「2Dアクションゲーム」から「正しくはMMORPG」への訂正 | 正式版ジャンルはMMORPG。モンハン風のリアルタイムアクション戦闘を持つものとして両立させる | user_explicit |
| RC-003 | 会話中に提案された通常表示16人などの数値 | 今回指定された通常8人、狩猟1～8人などの値を PrototypeStressTarget として優先する。正式版の絶対上限ではない | user_explicit |
| RC-004 | 正式版はMMORPGである一方、最初からMMOを作る案 | 今回の明示指示により、最初はオフライン試作だけとする | user_explicit |
| RC-005 | キャラクター自身、材料ジョブ、装備、外見の境界が曖昧 | AvatarIdentity / MaterialJob / CombatForm / EquipmentInstance / Appearance の5層へ分離する。素材は性能と壊れ方、形状は操作とアクションを決める | user_explicit |
| RC-006 | HP0と変形・ステータス崩壊の関係が曖昧 | 最小試作は Integrity と0～100の Deformation の2軸を必須とする。プレイヤーの敗北と敵の機能停止は Integrity == 0 で発生し、Deformation だけでは敗北しない。変形は閾値超過時のペナルティを1種類だけ持ち、60／移動-15%は未承認の初期候補に留める | user_explicit（構造と敗北条件）、codex_recommendation（初期調整値） |
| RC-007 | 通常の炎・熱とバーンが混同され得る | Heat と BurnCurse を完全に別チャンネルとし、炎耐性、耐熱性、バーン耐性を自動的に同一扱いしない | user_explicit |
| RC-008 | 疲労破壊で人格、材料ジョブ、装備のどれを失うかが曖昧 | EquipmentInstance と、その装備個体の加工状態・スキルツリーを失う。AvatarIdentity とアカウント人格は失わない | user_explicit |
| RC-009 | 完全オフライン試作にクライアント／サーバー責務文書がある | 同一プロセス内の Local Authority Simulation と入力・表示を分離し、ネットワークサーバーは作らない | user_explicit（オフライン範囲）、user_approved（責務境界） |
| RC-010 | 複数の装備個体があるとき、プレイヤーのHPと変形をどの個体が所有するか曖昧 | EquipmentLoadout で装備個体を束ね、最小試作ではcore装備1個だけが Integrity、Deformation、temperature を所有する。MaterialJob / CombatForm もcore装備側を権威元とし、Actor側へ書き換え可能な二重の正を持たせない | user_explicit |

## 2. 未解決の矛盾・曖昧さ

### CC-002 — 1人試作、4人協力想定、1～8人性能予算

origin: 範囲は user_explicit、推奨整理は codex_recommendation

衝突する内容

- 最小試作の実装対象はプレイヤー1体。

- 4人協力を想定する。

- 狩猟インスタンスの性能予算は1～8人、通常表示は8人。

条件付き解決候補（未承認）

- 実際に操作・戦闘するのは1体だけ。

- 4人想定はアリーナ、敵部位、ターゲット選択、UI領域、データ配列へ反映する。

- 2～8人目は性能試験用の簡易表示代理とし、AI、通信、固有スキルを実装しない。

この解釈はOD-006の承認時だけ確定する。未承認の間は、確定仕様や受入条件へ混入させない。

未解決の影響: AI仲間やローカル協力まで誤ってスコープへ入る。

### CC-003 — アルミの絶縁性と電気的特性

origin: 衝突する設定は user_explicit、酸化皮膜による二層案は assistant_proposal

衝突する内容

- ユーザー設定では、アルミに「絶縁性（魔法耐性）」がある。

- 現実のアルミは導体であり、MFOの魔法は電気的特性を利用する。

解決候補

- ゲーム独自物性としてアルミ全体を絶縁扱いにする。

- アルミ本体は導体、酸化皮膜は絶縁として、皮膜状態で導通と魔法耐性を切り替える。

- 魔法耐性を導電率から分離し、「表面安定性」など別のゲーム値にする。

科学との接続と遊びの幅を両立しやすいのは2だが、未承認である。

未解決の影響: アルミ系の素材値、雷魔法、魔法耐性を確定できない。

### CC-006 — 用途の怪物から何を剥ぎ取るか

origin: 剥ぎ取り採用は user_explicit、具体的な回収物候補は assistant_proposal

衝突する内容

- 敵は材料ではなく、材料の使用用途、内容物、負荷などである。

- HP0後に剥ぎ取りを行う。

解決候補

- 用途器官

- 内容物サンプル

- 荷重・熱・腐食などの試験データ

- 敵を構成していた機能片

最小試作では仮のアイテムIDでよいが、正式な世界観上の呼称は承認が必要である。

未解決の影響: 報酬名、進化用途、部位破壊条件を確定できない。

### CC-007 — 世界内名称と実在規格名

origin: 名称変更方針は user_explicit、UI分離案は assistant_proposal

衝突する内容

- 実在材料名をそのまま使うと格好よくないため、鉄をナイトと呼ぶ方針。

- 同時にSUS304、SUS430、Ti-6Al-4Vなどを系統名として扱っている。

推奨整理

- 戦闘・会話: 世界内ジョブ名

- 図鑑・詳細画面: 実在材料名または参照規格名

- データID: 言語や表示名に依存しない内部ID

未解決の影響: UI、図鑑、ローカライズ、データIDを確定できない。

### CC-008 — SUS430の派生条件と役割

origin: 現行の下位互換設定と曖昧な元発言は user_explicit、磁性による別役割は assistant_proposal

衝突する内容

- 現行説明では304の下位互換。

- 元発言の「8ニッケルの育成コスト」が430自身を指すのか、304との差を指すのか不明。

- 会話では磁性による別役割案も出たが、これはアシスタント提案で未承認。

解決候補

- 入手しやすい廉価下位職として意図的に残す。

- 磁気特性などで304とは別の役割にする。

- 派生条件を材料工学の一般的な組成へ合わせて再設計する。

未解決の影響: 育成コスト、存在価値、物性説明が矛盾する。

### CC-009 — 疲労限度と全素材共通ルール

origin: ハードモードと作り直しは user_explicit、素材別疲労モデルと設計継承案は assistant_proposal

衝突する内容

- ハードモードでは「疲労限度」を使う。

- 材料によっては、鋼と同じ意味の明確な疲労限度を当てはめにくい。

解決候補

- 全素材へ共通のゲーム用疲労限度を与える。

- 疲労限度型と有限寿命型を分ける。

疲労破壊の対象はRC-008で解決済みであり、装備個体の加工状態・スキルツリーは一から作り直す。アカウント単位の設計知識を将来継承するかはP2であり、装備個体の喪失を覆さない補助要素としてのみ検討する。

未解決の影響: ハードモードの公平性と素材差を確定できない。

### CC-011 — 添付画像を読めない状態での仕様化

origin: 画像が存在した事実、再提示時の差分確認、推測・自動採用の禁止はいずれも user_explicit

衝突する内容

- 元会話には素材ツリー等を示した可能性がある添付画像が存在する。

- 今回の参照履歴には画像内容が含まれていない。

扱い

画像由来と思われる情報を、アシスタントの返答から逆算して確定してはならない。必要な場合は画像を再添付し、既存10文書との差分候補だけを報告する。ユーザーが差分を承認するまで、画像を根拠に既存仕様を自動変更しない。

画像由来情報を最小試作の3素材、CombatForm、敵設計、または他のP0決定に使う場合だけ、OD-015をP0ブロッカーとする。画像を使わず独立して承認されたプリセットで進める場合、OD-015はP2でありGate 0を止めない。

未解決の影響: 元の素材系統図と文書が一致しない可能性がある。

## 3. 矛盾解消の優先順

実装開始前は、次の順で解決する。

- CC-002 1人試作と協力想定の意味

- CC-003 アルミの電気的扱い

- CC-006 剥ぎ取り物

- CC-011 添付画像の差分確認（画像由来情報を試作へ使う場合だけP0）

RC-005～RC-010は今回の直接指示または条件付き承認で解決済みであり、再び未確定へ戻さない。CC-007～CC-009は最小試作をプリセット方式に限定すれば後回しにできる。CC-011は、添付画像の内容を試作へ使う場合だけ実装前のブロッカーとなり、使わない現状ではP2として扱う。

DOCUMENT 04  ·  04-minimum-prototype.md

# Material Frontier Online — 最小試作に必要な機能

- 文書状態: レビュー草案

- 試作種別: オフライン戦闘バーティカルスライス

- 目的: MMORPGを作ることではなく、MFO固有の狩猟戦闘が成立するかを最小構成で確認する

- Gate 0: 閉鎖中。文書方針のみ条件付き承認であり、ゲーム本体の実装開始は未承認

## 0. originの凡例

| origin | 意味 |
| --- | --- |
| user_explicit | ユーザーが直接指定した仕様 |
| user_approved | 以前の提案をユーザーが明示的に承認した仕様 |
| assistant_proposal | 参照会話内のアシスタント案。未承認 |
| codex_recommendation | 文書化のためCodexが補った案。未承認 |

各節の origin は、その節にある規範または候補の出所を表す。候補表に別のoriginがある場合は表側を優先する。

## 1. 試作で検証する問い

origin: codex_recommendation

- 3つの素材系統の差を、説明文だけでなく操作・攻防・魔法性能から感じられるか。

- 物理攻撃と、電気的特性を起点とする魔法が同じ戦闘で共存できるか。

- 部位破壊と2つの環境ギミックが、攻撃連打以外の判断を生むか。

- 「大型敵をHP0にする → 剥ぎ取る」という1回の狩猟ループに手応えがあるか。

- 素材、技、魔法、部位、報酬をコード複製ではなくデータ差し替えで調整できるか。

- 細部のある2Dステージを、指定されたフルHD・60fpsの予算内で表示できるか。

## 2. コアループ

origin: codex_recommendation（構成要素自体は user_explicit）

素材プリセット選択
  → ステージ開始
  → 大型敵との戦闘
  → 部位破壊
  → HP0討伐
  → 簡易剥ぎ取り
  → リザルト
  → 再試行または終了

この一周を、外部サービス、ログイン、ネットワーク接続なしで完了できることを必須とする。

## 3. スコープ契約

### 3.1 実コンテンツ

origin: user_explicit

| 項目 | 実装数 | origin |
| --- | --- | --- |
| ローカル操作プレイヤー | 1体 | user_explicit |
| 大型敵 | 1体 | user_explicit |
| ステージ | 1種類 | user_explicit |
| 素材系統 | 3種類 | user_explicit |
| CombatForm | 承認された1形態 | codex_recommendation |
| EquipmentLoadout | core装備1個だけを保持する最小構成 | user_explicit |
| 物理攻撃 | 2種類 | user_explicit |
| 魔法 | 3種類 | user_explicit |
| 環境ギミック | 2個 | user_explicit |
| 部位破壊 | あり。大型敵1体あたり7部位以内 | user_explicit |
| 討伐 | 敵本体HP0 | user_explicit |
| 剥ぎ取り | 簡易版のみ | user_explicit |

### 3.2 「4人協力を想定」の扱い

origin: codex_recommendation

この節は OD-006がユーザー承認された場合だけ有効になる条件付き候補 であり、現時点の採用済みMVP規則ではない。

承認された場合は、試作では1人だけを操作し、次だけを4人対応可能な寸法・構造にする。

- ボスアリーナの広さ

- 大型敵の周囲に複数人が立てる余白

- 前後左右から狙える部位配置

- 将来のパーティー枠を追加できる実行データ

- HUDに将来パーティー欄を置ける余白

- 敵AIが対象IDを保持できる構造

AI仲間、画面分割、複数コントローラー、ネットワーク協力は実装しない。

### 3.3 性能予算と実コンテンツの区別

origin: user_explicit

通常8人表示、大型敵2体、小型敵30体は PrototypeStressTarget であり、試作コンテンツの追加指示でも正式版の製品上限でもない。必要な負荷は、固有AIやゲーム機能を持たない簡易代理で再現する。

## 4. 必要な基盤機能

origin: codex_recommendation

この節は試作を成立させる最小限に留め、Phase 1で先行して作り込みすぎない。

- オフラインで単独起動できる戦闘シーン

- 素材選択、戦闘、リザルトの最小画面遷移

- 一時停止、再開、リトライ、終了

- 入力デバイスの読み取りと、ゲーム内コマンドの分離

- 描画フレームへ直接依存しないシミュレーション時間

- データIDの重複、参照切れ、上限超過を検出する起動時検証

- 乱数シードを指定できる簡易報酬抽選

- フレーム時間、実判定数、部位数、光源数、パーティクル数を確認する開発用表示

- リトライ時に戦闘状態を完全初期化する仕組み

## 5. プレイヤー機能

### 5.0 プレイヤーを構成する5層

origin: user_explicit

| 層 | 責務 | 最小試作での扱い |
| --- | --- | --- |
| AvatarIdentity | 名前、顔、髪、声、人格 | 固定プレースホルダー。戦闘性能へ影響させない |
| MaterialJob | ナイト、アルミ、銅、SUS等。基本物性、魔法適性、材料スキル | 3つの素材プリセットから選び、core装備が参照する |
| CombatForm | 刃、板、盾、線、管、容器等。操作とアクションセット | 承認された1形態をcore装備が参照する |
| EquipmentInstance | 武器・鎧等の1個の装備個体。健全度、変形、加工状態、疲労履歴 | core装備1個について健全度、簡易変形、温度だけを実装する |
| Appearance | 主色、副色、発光色、外装 | 固定プレースホルダー。性能から分離 |

素材が性能と壊れ方を決め、形状が操作と攻撃方法を決める。 疲労破壊は人格やアカウントではなく、将来の EquipmentInstance と、その装備個体に属する加工・スキルツリーを対象とする。

EquipmentLoadout は5層とは別の集約概念として、装備個体の所属関係を表す。

EquipmentLoadout
├─ core_equipment_instance_id
└─ equipment_instance_ids[]

最小試作では core_equipment_instance_id が指す1個だけを使用し、このcore装備がプレイヤーの Integrity、Deformation、temperature を所有する。独立した武器耐久、鎧耐久、複数装備間の損傷分配は実装しない。

最小試作では、選択された MaterialJob と CombatForm のIDもcore装備を権威元とする。Actor側はcore装備から導出した読み取り専用参照だけを持ち、別の書き換え可能な正を作らない。

processing_history、fatigue_history、instance_skill_tree_state と、疲労変化・装備破壊に関するイベント名は将来予約である。最小試作では名前だけをスキーマ上予約できるが、値の生成・更新・保存・UI表示・イベント発行は行わない。

### 5.1 必須操作

origin: codex_recommendation（物理攻撃2・魔法3は user_explicit）

- 基本移動

- 向きまたは照準方向の指定

- 回避または明確な被弾回避手段を1種類

- 物理攻撃2種類

- 魔法3種類

- ギミック操作

- 剥ぎ取り操作

攻撃には最低限、予備動作、実判定時間、後隙を持たせる。入力キャンセル、コンボ分岐、空中戦は最小試作の必須条件にしない。

### 5.2 最小戦闘状態

origin: user_explicit（Integrity、Deformation、素材由来ステータス）、user_approved（被弾反応、戦闘不能・リトライ、最小資源管理）

- core装備が所有するHP相当の健全度

- 0～100の変形度

- 被弾、怯みまたはノックバック

- 戦闘不能とリトライ

- 物理・魔法のクールダウンまたは単一の共通資源

- 素材プリセットから作成した戦闘用ステータス

通常ダメージによる変形はMFOの独自性を検証するため、最小試作の必須機能とする。

- Integrity: core装備が所有する一般的なHP。0でプレイヤーが機能停止し、試作の敗北となる。

- Deformation: 0～100。物理被弾で増加する。

- 素材の強度・靭性または被変形耐性によって増加量を変える。

- 閾値超過時のペナルティは1種類だけに限定する。

- Deformation 単独では敗北しない。

- 戦闘中は Deformation を自然回復させない。

- リトライまたは戦闘状態の初期化時に Deformation を0へ戻し、閾値ペナルティを解除する。

- スロット攪乱、外見の精密変形、加工履歴の巻き戻しは行わない。

Phase 2で使う初期データ候補は Deformation >= 60 で移動性能 -15% とする。閾値と倍率は origin: codex_recommendation の未承認調整値であり、Gate 0の決定事項には含めず、Phase 2開始時または最初のプレイテストで変更できるデータにする。

### 5.3 熱とバーン

origin: user_explicit

- Heat: 温度上昇、軟化、溶融、熱衝撃等を扱う通常の熱チャンネル。

- BurnCurse: 育成、加工、組織、耐性を崩す呪いチャンネル。

- 炎耐性、耐熱性、バーン耐性を自動的に同一扱いしない。

最小試作で BurnCurse の巻き戻し処理までは実装しないが、Heat と同一ID・同一耐性・同一状態として設計してはならない。

## 6. 素材系統3種類

origin: user_explicit（3系統という数。具体候補は assistant_proposal）

3系統は、同じプレイヤー素体へ戦闘前に適用するプリセットとする。素材ごとにプレイヤークラスを複製してはならない。

比較に必要な最小ステータス候補は次のとおり。

- 最大健全度

- 物理威力

- 靭性または被変形耐性

- 質量

- 移動性能

- 電気伝導

- 熱伝導

- 耐熱

- 耐食

- 磁気応答

実際の計算で使わない物性値は図鑑データへ分離し、戦闘中に参照しない。

未承認の暫定候補は次の3系統である。

| 系統 | 役割仮説 | 比較したい差 | origin |
| --- | --- | --- | --- |
| ナイト系鉄鋼 | 重量・高耐久 | 被変形耐性、物理安定性 | assistant_proposal |
| アルミ系 | 軽量・熱拡散 | 移動、熱の広がり、低融点 | assistant_proposal |
| 銅系 | 高導電・魔法効率 | 放電、加熱、磁気系の効率 | assistant_proposal |

## 7. 物理攻撃2種類

origin: user_explicit（2種類という数。具体候補は assistant_proposal）

具体名は未確定とし、試作機能としては異なるリスクを持つ2種類にする。

| 暫定攻撃 | 必要な差 | origin |
| --- | --- | --- |
| 軽攻撃 | 短い予備動作、短い後隙、低い部位ダメージ、連続使用向け | assistant_proposal |
| 強攻撃 | 長い予備動作、長い後隙、高い部位ダメージ、位置取り重視 | assistant_proposal |

2つとも、共通の行動定義と効果定義を組み合わせて作る。専用のダメージ式をそれぞれに書かない。

## 8. 魔法3種類

origin: user_explicit（3種類という数。具体候補は assistant_proposal）

魔法は電気的特性を起点にし、異なる基礎処理を1つずつ検証する。未承認の暫定候補は次のとおり。

| 暫定魔法 | 共通効果 | 検証目的 | origin |
| --- | --- | --- | --- |
| 放電 | 即時ダメージ＋短い電気状態 | 導電率、対象選択、瞬間効果 | assistant_proposal |
| 抵抗加熱 | 温度上昇＋時間経過効果 | 熱伝導、低頻度更新、部位作用 | assistant_proposal |
| 磁気作用 | 引力、斥力、短い拘束のいずれか | 位置制御、磁気応答、環境連携 | assistant_proposal |

3魔法に別々の魔法システムを作らず、Damage、HeatChange、Force、ApplyStatus などの共通効果から構成する。

## 9. 大型敵1体

origin: user_explicit（1体という数。AI詳細は codex_recommendation）

### 9.1 必須機能

- 軽量な有限状態機械によるAI

- 接近、通常行動、特殊行動、硬直、瀕死または部位破壊後の状態

- 読み取れる予兆を持つ攻撃を最低3種類

- 本体HP

- 独立した部位HPまたは破壊閾値

- 最大7部位

- 破壊済み部位の重複破壊防止

- 少なくとも1部位の破壊が、技、移動、弱点、ギミック反応、剥ぎ取りのいずれかを変える

- HP0時の機能停止、AI停止、攻撃判定停止、死体状態への移行

### 9.2 含めないもの

- 精密な骨格破壊

- 任意位置の切断

- 自動生成される切断面

- 常駐する物理破片

- 機械学習AI

敵の用途モチーフは未確定である。飲料充填工場を選ぶ場合のみ、圧力・内容物・振動を持つ大型敵を origin: assistant_proposal の暫定候補とする。

## 10. 部位破壊

origin: user_explicit（機能採用と最大7部位。詳細処理は codex_recommendation）

- 部位ごとの簡易当たり判定

- 部位ごとのHPまたは破壊閾値

- 本体へ通すダメージ倍率

- 破壊時の状態フラグ

- 破壊時のスプライト差分、SE、通知

- AIまたは報酬条件への反映

- 7部位を超える定義の読み込み拒否

見た目の装飾部品は、近い主要部位へ所属させる。装飾ごとに独立した当たり判定を作らない。

## 11. ステージ1種類と環境ギミック2個

origin: user_explicit（数と巨大マップ除外。具体案は assistant_proposal）

ステージはボス戦を成立させる単一アリーナを中心とし、短い入口区画を付けてもよい。巨大探索マップにはしない。

各ギミックは、次のどれかを実際に変化させる。

- プレイヤーまたは敵の位置

- 温度、導電、圧力などの戦闘状態

- 敵の攻撃可能性

- 部位の露出または弱点

origin: assistant_proposal の暫定候補は、位置を変えるコンベアと、導電床または圧力を変える洗浄水／圧力弁である。ギミックごとの状態を待機、作動、クールダウン程度に限定する案は origin: codex_recommendation とする。

## 12. 簡易剥ぎ取り

origin: user_explicit（簡易剥ぎ取りの採用。詳細は codex_recommendation）

- HP0後に死体を一定時間保持する。

- 近接して操作すると剥ぎ取りを開始する。

- 1回以上の固定回数で回収できる。

- 破壊部位フラグを報酬条件へ使える。

- アイテムID、数量、取得結果を表示する。

- 同じ権利から重複取得できない。

- 取得内容をリザルトへ渡す。

所持上限、倉庫、品質、精密解体、条件付き希少品、クラフト、残骸運搬は含めない。

## 13. 最小UI

origin: codex_recommendation

- プレイヤーHP

- 変形値

- ボスHP

- 破壊対象部位の状態

- 魔法資源またはクールダウン

- ギミック操作表示

- 剥ぎ取り操作表示

- 討伐、失敗、リザルト

- 開発用パフォーマンス表示

キャラクリ、装備着色、スキルツリー、HUD編集、詳細材料図鑑は含めない。

## 14. 受入条件

origin: codex_recommendation（AC-013、AC-014、AC-015の方針は user_explicit）

| ID | 合格条件 |
| --- | --- |
| AC-001 | 外部サービスなしで起動し、素材選択からリザルトまで完走できる。 |
| AC-002 | 3素材プリセットを選択でき、移動、耐久、物理威力、魔法効率のうち複数に測定可能な差がある。 |
| AC-003 | 物理攻撃2種類と魔法3種類を戦闘で使用できる。 |
| AC-004 | 全技が共通の行動・効果処理から構成され、素材や技ごとの専用ダメージコードを必要としない。 |
| AC-005 | 大型敵の全部位を独立して攻撃でき、少なくとも1部位の破壊が挙動または報酬を変える。 |
| AC-006 | 敵本体HP0で戦闘が一度だけ終了し、討伐後に剥ぎ取りを1回以上行える。 |
| AC-007 | 2つの環境ギミックが位置、数値、敵状態のいずれかを実際に変える。 |
| AC-008 | 素材値、攻撃効果、部位HP、報酬をデータ変更だけで調整できる。 |
| AC-009 | リトライ後に攻撃判定、死体、部位状態、イベント購読、光源が残留しない。 |
| AC-010 | パーティクルを無効にしても戦闘結果が変わらない。 |
| AC-011 | 低画質化しても攻撃予告、操作対象、部位状態が消えない。 |
| AC-012 | 基準端末確定後、第8文書の性能試験に合格する。 |
| AC-013 | Integrity と Deformation を別値として保持し、変形閾値超過で1種類の性能低下が発生する。 |
| AC-014 | Heat と BurnCurse が別チャンネル・別耐性として定義される。 |
| AC-015 | 10-implementation-roadmap.md の Gate Playability にある6項目を、人が実際に操作してすべて確認する。 |
| AC-016 | プレイヤーはcore装備の Integrity == 0 でのみ敗北し、Deformation 単独では敗北しない。 |
| AC-017 | 戦闘中の Deformation は低下せず、リトライまたは状態初期化時に0へ戻って閾値ペナルティが解除される。 |
| AC-018 | 最小 EquipmentLoadout はcore装備1個だけを実行対象とし、Integrity、Deformation、temperature の可変な正を重複保持しない。 |

## 15. 完了の定義

origin: codex_recommendation

全受入条件を満たし、性能測定、既知の不具合、確定仕様との差分、未解決事項を記録した時点で「最小試作完了」とする。素材やステージの追加数では完了を判断しない。

DOCUMENT 05  ·  05-deferred-features.md

# Material Frontier Online — 後回しにする機能

- 文書状態: レビュー草案

- 目的: 最小試作へ将来機能が流入することを防ぐ

- Gate 0: 閉鎖中。文書方針のみ条件付き承認であり、ゲーム本体の実装開始は未承認

## 0. originの凡例

| origin | 意味 |
| --- | --- |
| user_explicit | ユーザーが直接指定した仕様 |
| user_approved | 以前の提案をユーザーが明示的に承認した仕様 |
| assistant_proposal | 参照会話内のアシスタント案。未承認 |
| codex_recommendation | 文書化のためCodexが補った案。未承認 |

## 1. 明示的に実装しない機能

origin: user_explicit

今回の依頼により、最小試作では次を実装しない。

- 実際のMMO通信

- 課金

- 巨大マップ

- 全素材

これらのための本番サービス、運営画面、ストア連携、ダミー課金処理も作らない。

## 2. 戦闘の面白さ確認後まで後回し

origin: user_approved（条件付き承認下で、この延期方針は維持）

### 2.1 成長・材料工学

- 完全なスキルツリー

- 元素配合、合金比率、加工履歴

- 焼入れ、焼戻し、圧延、鍛造等の完全な加工システム

- 組織スロット、表面処理スロット、用途スロット

- 素材から別素材への本格進化

- 全SUS系、チタン系、金、マグネシウム、非金属材料

- 現実の材料方程式を使った詳細シミュレーション

試作の3素材は完成済みプリセットとして比較し、育成操作そのものは行わない。

### 2.2 損傷・特殊モード

- バーンによるスキルツリー巻き戻しの完全実装

- 水耐性剥離、組織スロット攪乱の完全実装

- ハードモード

- 疲労限度、疲労亀裂、装備の永久破壊

- 疲労破壊後の継承、設計解析、世代交代

- 武器と鎧がそれぞれ独立して持つ耐久・変形・温度

- 複数装備スロット間の被弾箇所判定と損傷分配

- 精密な応力、亀裂、熱流、電流、腐食、疲労計算

BurnCurse の完全な巻き戻し処理は後回しだが、Heat と BurnCurse を別チャンネルとして定義することは試作基盤へ含める。試作では Integrity と0～100の簡易 Deformation を必須とし、組織スロット破壊や永久損傷は行わない。

疲労破壊の将来対象は、AvatarIdentity やアカウントではなく、EquipmentInstance とその装備個体に属する加工・スキルツリーとする。疲労計算および実際の消失処理自体は後回しにする。origin: user_explicit

最小試作にも集約概念として EquipmentLoadout を定義するが、使用するのは core_equipment_instance_id が指す1個だけとする。このcore装備だけがプレイヤーの Integrity、Deformation、temperature を所有する。独立した武器耐久、鎧耐久、複数装備の損傷分配は、装備構成と被弾規則を別途承認してから扱う。origin: user_explicit

次の名称は将来予約として文書上にだけ保持する。

- processing_history

- fatigue_history

- instance_skill_tree_state

- EquipmentFatigueChanged

- EquipmentDestroyed

最小試作では、これらを生成、更新、保存、UI表示、イベント発行しない。予約名が存在することを、加工履歴、疲労計算、個体スキルツリー、装備破壊基盤をPhase 1で実装する根拠にしてはならない。Integrity == 0 はプレイヤーの機能停止として処理し、EquipmentDestroyed は発行しない。origin: user_explicit

### 2.3 狩猟ループの拡張

- 捕獲・封入ルート

- 討伐と捕獲の報酬差

- 条件付きレア剥ぎ取り

- 品質、精密解体、解体職

- 倉庫、クラフト、装備制作

- 残骸運搬、街設備への納品

- 小型敵の正式コンテンツ

- 複数大型敵の正式クエスト

## 3. 外見・音響・設定

origin: user_approved（最小試作から延期）

- キャラクタークリエイト

- 顔、髪、体格、声、製造刻印等のフレーバー設定

- 鎧・武器の色変更

- 表面仕上げ、紋章、外装スキン

- 製品版BGM

- プレイヤー／NPCボイス

- 全素材別の被弾音・破断音

- 巨大な詳細設定画面

- HUD自由配置

- 全アクセシビリティ項目

試作では戦闘可読性に必要な仮SE、UI、予告表現だけを許可する。仮素材は本番品質の量産を開始する根拠にしない。

## 4. 小規模オンラインまで後回し

origin: user_approved

- 2～8人の実プレイヤー同期

- 専用サーバー

- ロビー、マッチング、招待

- 切断復帰、ホスト移行

- 関心領域管理

- クライアント予測、補間、ラグ補償

- ネットワーク帯域計測

- ボイスチャット、テキストチャット

- クロスプレイ

最小試作では入力コマンドとローカル権威シミュレーションを分離するだけに留め、ソケット、プロトコル、認証を実装しない。

## 5. MMO段階まで後回し

origin: user_approved

- アカウント、認証、キャラクター選択

- 永続ワールド

- 街の大人数表示

- ギルド、フレンド、メール

- 市場、取引、経済

- クエスト配信、運営イベント

- ランキング、実績

- 不正対策、監査ログ

- 永続データ移行

- コンテンツ差分配信

- 運営・保守ツール

- PvP

## 6. プラットフォーム展開まで後回し

origin: user_approved

- Android版

- iOS版

- Web版

- ストア提出

- タッチ専用UI

- モバイル省電力・発熱制御

- 端末別アセット配信

- クラウドセーブ

最初のOS、エンジン、配布形態自体が未確定である。会話中のGodot、Windows優先、アプリ本編＋Web体験版という案は origin: assistant_proposal の候補であり、決定ではない。

## 7. 自動生成と過剰な汎用化

origin: codex_recommendation

次も最小試作では行わない。

- 自動生成ステージ

- 汎用クエストエディタ

- 無制限のモジュール／プラグイン機構

- 完全なECSへの作り直し

- ロールバックネットコード

- 全プラットフォーム共通の抽象化層

- 本番運営を想定したマイクロサービス分割

将来拡張のために必要なのは、安定ID、データ定義、入力コマンド、ドメインイベント、表示とロジックの分離だけである。未使用の将来機能を先に実装しない。

## 8. 次段階へ移す条件

origin: codex_recommendation

後回し機能を着手対象へ移すには、次を満たす必要がある。

- 最小試作の受入条件を満たす。

- ユーザーが試作結果を確認する。

- 追加機能が解決する検証課題を1文で説明できる。

- 追加機能の性能・保存・UIへの影響を記録する。

- 既存のスコープ外項目を暗黙に同時追加しない。

DOCUMENT 06  ·  06-data-model.md

# Material Frontier Online — データ構造案

- 文書状態: レビュー草案

- 対象: エンジン非依存の最小試作設計

- 原則: 見た目は多様でも、内部処理は少数の共通データと効果へ集約する

- 今回の改訂根拠: origin: user_explicit（追加・変更指示）、user_approved（条件付き承認された既存方針）

- Gate 0: 閉鎖中。本文書の改訂はデータ基盤の実装承認ではない

## 1. 設計原則

origin: 1～7は user_approved、8は codex_recommendation、9～12は user_explicit

- 素材、技、魔法、敵ごとに専用クラスを増やさない。

- 不変の定義データと、戦闘中に変化する実行状態を分離する。

- 素材選択や装備変更時に戦闘用ステータスを事前計算する。

- 戦闘中は完成済みの MaterialSnapshot を参照する。

- ホットパスでは表示名を比較せず、安定ID、列挙値、整数、ビットフラグを使う。

- 7部位の上限と、攻撃判定50件の PrototypeStressTarget を区別し、検証・予約付きプールへ反映する。

- 視覚パーティクル、火花、破片を戦闘エンティティにしない。

- 実測で必要になるまで、大規模ECSや完全決定論を導入しない。

- プレイヤーデータを AvatarIdentity、MaterialJob、CombatForm、EquipmentInstance、Appearance の5層へ分離する。

- 素材は性能、耐性、損傷時の壊れ方を決め、CombatForm は操作、移動補正、アクションセット、当たり判定形状を決める。

- 疲労破壊で失われるのは EquipmentInstance とその個体へ適用された加工・スキルツリーであり、人格・名前・顔・声などの AvatarIdentity ではない。

- Heat と BurnCurse は別の作用チャンネルとし、耐熱性・炎耐性・バーン耐性を自動的に相互変換しない。

## 2. 全体構造

origin: user_explicit（5層モデルと責務境界）、user_approved（共通定義へ分解する構造）、assistant_proposal（個別定義の詳細）

Definition Data
  ├─ MaterialJobDefinition
  ├─ MaterialDefinition
  ├─ CombatFormDefinition
  ├─ ActionDefinition
  ├─ EffectDefinition
  ├─ StatusDefinition
  ├─ EnemyDefinition / EnemyPartDefinition
  ├─ StageDefinition / GimmickDefinition
  ├─ LootTableDefinition
  └─ PresentationDefinition
          ↓ 読み込み・検証・事前計算
Player Composition
  ├─ AvatarIdentity
  ├─ MaterialJob
  ├─ CombatForm
  ├─ EquipmentLoadout
  │    └─ EquipmentInstance (MVPではcore 1個のみ)
  └─ Appearance
          ↓
MaterialSnapshot + Runtime State
          ↓ シミュレーション
DomainEvent
          ↓
Animation / VFX / SFX / UI

表示データから戦闘結果を逆算しない。VFXが欠落してもダメージ、部位破壊、報酬は変わらない。

## 3. 安定IDと表示名

origin: codex_recommendation

各定義は、言語や世界内名称に依存しない id を持つ。

id: material.steel.knight.prototype
display_name_world: ナイト
reference_name: 鉄鋼系試作

- id は保存・参照・通信候補に使い、公開後は原則変更しない。

- display_name_world は戦闘や会話で使う。

- reference_name は図鑑や材料工学表示で使う。

- 翻訳文は定義本体へ直書きせず、ローカライズキーへ分離できる形にする。

## 4. プレイヤーデータの5層モデル

origin: user_explicit

5層は別々のライフサイクルを持つ。試作では永続保存を実装しないが、同じ構造体へ押し込まない。

### 4.1 AvatarIdentity

名前、顔、髪、声、人格など、プレイヤーが作成した個体のアイデンティティを保持する。戦闘性能へ影響させない。

avatar_id
name
face_id
hair_id
voice_id
personality_profile_id
flavor_profile

- 装備の損傷、変形、疲労破壊を格納しない。

- 疲労破壊後も消失・初期化しない。

### 4.2 MaterialJob

ナイト系鉄鋼、アルミ、銅、SUSなどの材料系統を表し、基本物性、魔法適性、耐性、損傷時の壊れ方を選ぶ。

material_job_id
material_definition_id
material_skill_tree_definition_id
unlocked_blueprint_ids[]
snapshot_policy_id

- MaterialJob は材料系統と設計知識を指す。

- 個々の装備へ実際に適用した加工ノードと個体スキル進行は EquipmentInstance が保持する。

- 疲労破壊で MaterialJob の定義や既知の設計図そのものを削除しない。

### 4.3 CombatForm

刃、板、盾、線、管、容器などの製品形状を表し、操作方法と攻撃手段を決める。素材ステータスを複製しない。

combat_form_id
combat_form_definition_id
selected_action_overrides[]

- 素材が「攻撃の性能と壊れ方」を決める。

- CombatForm が「操作、移動補正、アクションセット、攻撃形状」を決める。

### 4.4 EquipmentInstance

現在使用している武器・鎧など、一つの装備個体を表す。非戦闘時の保存元となる損傷値と、将来の育成履歴の権威データはこの層に置く。戦闘中の可変な損傷値は EquipmentRuntimeState だけを正とし、戦闘終了後に永続化する将来段階でのみ検証済み結果を一度だけ書き戻す。

equipment_instance_id
owner_avatar_id
equipment_slot
material_job_id
material_definition_id
combat_form_id
integrity_current
integrity_max
deformation                 // 0..100
temperature
processing_state
processing_history[]          // 将来予約。MVPでは生成しない
fatigue_history               // 将来予約。MVPでは生成しない
instance_skill_tree_state     // 将来予約。MVPでは生成しない
appearance_id
destroyed                     // 将来予約。MVPでは状態遷移させない
schema_version

- Integrity は当該装備個体の一般的なHPに相当する。

- Deformation は Integrity と独立した損傷軸であり、試作では閾値ペナルティ1種類だけを適用する。

- processing_state は熱処理、表面処理、組織等の現在状態を、processing_history は適用履歴を保持する。

- fatigue_history は将来、累積負荷、亀裂段階、推定残存寿命等を拡張可能な形で保持する。

- instance_skill_tree_state はこの装備個体へ実際に適用した加工・スキルノードを保持する。

- 将来の疲労破壊時は destroyed = true とし、この個体の processing_state、processing_history、instance_skill_tree_state を再使用不能にする。AvatarIdentity は変更しない。

- processing_history、fatigue_history、instance_skill_tree_state、destroyed は将来予約である。最小試作では生成、更新、保存、UI表示せず、これらに由来するイベントも発行しない。未生成を空の履歴や既定値と解釈して処理を開始しない。

### 4.5 EquipmentLoadout

プレイヤーが使用する装備個体を束ね、どの個体がプレイヤー本体の損傷状態を所有するかを一意にする集約ルート。

loadout_id
owner_avatar_id
core_equipment_instance_id
equipment_instance_ids[]
schema_version

- 最小試作では equipment_instance_ids[] の要素数を正確に1とし、その唯一の要素が core_equipment_instance_id と一致する。

- core装備だけが、プレイヤーの Integrity、Deformation、temperature を所有する。

- 武器・鎧ごとの独立耐久、複数スロット、被弾箇所に応じた損傷分配は後回しにする。

- core装備を差し替える将来操作は、ランタイム状態と MaterialSnapshot を一括再構築する原子的なLoadout変更として扱う。Actor側の参照だけを単独変更してはならない。

### 4.6 MaterialJob／CombatForm参照の権威

最小試作では、core EquipmentInstance の material_job_id と combat_form_id を、現在の戦闘構成に関する唯一の書き換え可能な正とする。

- ActorRuntimeState の resolved_material_job_ref と resolved_combat_form_ref は、戦闘開始時にcore装備から解決する読み取り専用キャッシュである。

- Actor側の解決済み参照を独立に編集・保存しない。

- MaterialJob または CombatForm を変更するときはcore EquipmentInstance の参照を変更し、Loadout検証後にActorランタイムと MaterialSnapshot を一括再生成する。

- 読み込み時と戦闘開始時に、core装備の material_job_id が存在すること、combat_form_id が存在すること、その形状が MaterialJobDefinition.allowed_combat_form_ids[] に含まれることを検証する。

- Actorの解決済み参照とcore装備の参照が一致しない場合はデータ不整合として開始を拒否し、どちらかへ暗黙に上書きしない。

### 4.7 Appearance

鎧・武器の外装、主色、副色、発光色など、性能から分離した見た目を保持する。

appearance_id
armor_skin_id
weapon_skin_id
primary_color
secondary_color
emissive_color
surface_finish_id
decal_ids[]

- Appearance の値からダメージ、耐性、当たり判定を決定しない。

- 素材固有の被弾音、変形表示、熱表示などの読み取り専用表現は MaterialSnapshot と状態イベントから選ぶ。

## 5. 定義データ

origin: user_explicit（CombatFormDefinition、装備個体境界、Heat/BurnCurse）、assistant_proposal（既存の共通定義群）

### 5.1 MaterialJobDefinition

id
material_definition_id
material_skill_tree_definition_id
allowed_combat_form_ids[]
display_name_world
schema_version

### 5.2 MaterialDefinition

id
display_name_world
reference_name
base_stats
trait_ids[]
resistance_profile_id
presentation_id
schema_version

試作の base_stats 候補:

max_integrity
physical_power
toughness
mass
mobility
electrical_conductivity
thermal_conductivity
heat_tolerance
burn_curse_resistance
corrosion_resistance
magnetic_response

すべてを使う必要はない。計算へ使わない物性値は ReferenceMaterialData へ分離し、図鑑だけで表示する。

素材由来の値は攻撃威力、耐性、変形しやすさ、疲労特性などへ反映する。入力割り当てやモーションはここで決めない。

### 5.3 MaterialSnapshot

戦闘開始時に MaterialDefinition と将来の加工・装備修正から生成する読み取り中心の完成値。

source_material_id
resolved_stats
trait_bits
resistance_channels
damage_behavior_profile_id
action_modifier_table
snapshot_version

試作では素材プリセット選択時だけ再計算する。被弾や攻撃のたびにスキルツリーを走査しない。

### 5.4 CombatFormDefinition

id
form_category
action_set_ids[]
movement_modifier
hit_shape_profile
attachment_points[]
presentation_id

- action_set_ids[] が、その形状で利用できる軽攻撃、強攻撃、回避、特殊行動等を定める。

- movement_modifier が旋回、移動、回避距離等の形状差を定める。

- hit_shape_profile は共通の円、カプセル、矩形、扇形等を参照し、素材ごとの専用判定を作らない。

- attachment_points[] は武器、端子、VFX等の取り付け位置を表す。

### 5.5 ActionDefinition

物理攻撃、魔法、回避、操作を共通形式で定義する。

id
category              // physical, magic, evade, interact
windup_seconds
active_seconds
recovery_seconds
cooldown_seconds
resource_cost
load_rank
hit_shape_id
effect_ids[]
animation_id
vfx_id
sfx_id
priority
hit_query_reservation_class
max_concurrent_hit_queries
merge_group_id

hit_query_reservation_class はプレイヤー操作由来の重要判定、ボスの必須判定、低優先度判定などの予約区分を表す。受理済みのプレイヤー技がプール不足で不発にならないよう、行動受理前に必要枠を保証する。

### 5.6 EffectDefinition

技の作用を少数の共通効果へ分解する。

id
effect_type           // damage, part_damage, heat_change, force, apply_status 等
channel               // physical, electric, heat, burn_curse 等
magnitude
duration
target_rule
stack_rule
tags

構成例:

軽攻撃      = Damage + PartDamage
強攻撃      = Damage + PartDamage + Knockback
放電        = Damage(electric) + ApplyStatus(electric)
抵抗加熱    = HeatChange + PartDamage(heat)
磁気作用    = Force + ApplyStatus(magnetic_hold)

Heat と BurnCurse は正式に別チャンネルとする。

- Heat: 温度上昇、軟化、溶融、熱衝撃などの通常の熱作用。

- BurnCurse: 育成、加工、組織、耐性を崩す呪い作用。

- heat_tolerance や炎耐性から burn_curse_resistance を自動導出しない。

- 同一の攻撃が両方を与える場合も、2つの EffectDefinition として独立に解決する。

### 5.7 StatusDefinition

id
channel
duration
tick_rate
stack_rule
max_stacks
aggregated_modifiers
presentation_id

同じ種類の継続効果を発生元ごとに無制限保持せず、温度変化率、腐食変化率、移動修正などのチャンネルへ集約する。

### 5.8 EnemyDefinition

id
base_stats
part_definitions[]       // 最大7
action_ids[]
ai_state_definition_id
phase_rules[]
loot_table_id
presentation_id

### 5.9 EnemyPartDefinition

part_id
display_name
hit_shape_id
max_hp
defense_profile_id
body_damage_ratio
break_threshold
break_effect_ids[]
loot_condition_bits
presentation_states

7部位以内なので、破壊状態は1つの整数ビット集合で保持できる。見た目の装飾部品は主要部位へ所属させ、部位数へ数えない。

### 5.10 StageDefinition

id
gameplay_geometry_id
spawn_points[]
gimmick_ids[]
visual_layer_ids[]
lighting_budget
audio_zone_ids[]
camera_bounds

衝突用の gameplay_geometry と、装飾用の visual_layer を分離する。背景タンク、配管、手すりをゲームエンティティとして常駐させない。

### 5.11 GimmickDefinition

id
state_machine_id
trigger_rule
cooldown_seconds
effect_ids[]
collision_change_id
presentation_id

試作では待機、作動、クールダウン程度の状態だけを使う。

### 5.12 LootTableDefinition

id
entries[]
  item_id
  min_quantity
  max_quantity
  weight
  required_broken_part_bits
  forbidden_broken_part_bits

抽選はローカル権威シミュレーションが乱数シードを使って決定し、UIは結果だけを表示する。

### 5.13 PresentationDefinition

sprite_or_animation_id
vfx_id
sfx_id
light_request
quality_fallback_ids

戦闘定義と表現定義を分けることで、最低画質やパーティクル無効でもルールを維持する。

## 6. 実行状態

origin: user_explicit（装備個体の損傷所有権と攻撃判定上限時の方針）、assistant_proposal（既存ランタイム構成）

### 6.1 WorldRuntimeState

simulation_tick
actor_states[]
enemy_states[]
active_hit_queries[]    // 予約区分付きプール。50はPrototypeStressTarget
gimmick_states[]
corpse_states[]
domain_event_queue

### 6.2 ActorRuntimeState

entity_id
avatar_identity_ref
loadout_ref
resolved_material_job_ref
resolved_combat_form_ref
core_equipment_runtime_ref
appearance_ref
transform
velocity
facing_or_aim
material_snapshot_ref
cooldowns[]
resource_values
aggregated_statuses
state_flags

戦闘中のプレイヤー Integrity、Deformation、temperature は、core_equipment_runtime_ref が指す EquipmentRuntimeState を唯一の可変な正とする。ActorRuntimeState や元の EquipmentInstance へ同じ可変値を並行保持しない。試作のHUDもcore EquipmentRuntimeState から読み取る。

resolved_material_job_ref と resolved_combat_form_ref はcore装備の参照から生成した読み取り専用キャッシュであり、Actor独自の構成データではない。入力コマンドの検証と MaterialSnapshot はこの解決結果を使用するが、永続化や個別更新はしない。

### 6.3 EquipmentRuntimeState

永続化候補の EquipmentInstance から戦闘開始時に作る実行状態。戦闘開始時に値を一度コピーし、戦闘中はこの実行状態だけを更新する。戦闘終了時に永続化が必要な将来段階では、ローカル権威またはサーバー権威が検証済み結果を EquipmentInstance へ一度だけコミットする。最小試作では永続コミットを行わず、リトライ時に初期値から再生成してよい。

equipment_instance_ref
integrity_current
deformation
temperature
heat_status
burn_curse_status
processing_state
state_flags

heat_status と burn_curse_status は別々に更新し、抵抗値も別々に参照する。

最小試作の EquipmentRuntimeState はcore装備1個についてだけ生成する。processing_history、fatigue_history、instance_skill_tree_state、fatigue_accumulator、destroyed はMVPランタイムへ展開しない。独立した武器・鎧ランタイムや複数装備への損傷分配も作らない。

### 6.4 EnemyRuntimeState

entity_id
integrity
ai_state
phase
target_entity_id
part_hp[]
broken_part_bits
cooldowns[]
aggregated_statuses
state_flags

### 6.5 HitQueryRuntime

query_id
owner_entity_id
action_id
shape
start_tick
end_tick
target_filter
already_hit_ids
priority
reservation_class
merge_group_id

- 円、カプセル、矩形、扇形など少数の形状だけを使う。

- プールから取得し、終了時に返却する。

- 同一アクションの意図しない多重命中を already_hit_ids で防ぐ。

- プレイヤー操作由来の重要判定には予約枠を確保し、装飾・低優先度判定がその枠を消費できないようにする。

- 同じ所有者・作用・時間帯・範囲として扱える判定は merge_group_id で一つへ統合する。

- 技ごとの最大同時判定数を定義時に制限し、想定同時実行の最悪ケースが予算を超えるコンテンツは読み込み・ビルド検証で失敗させる。

- ランタイム飽和は開発エラーとして記録・可視化する。受理済みのプレイヤー技を不発にしたり、効果を出さずに資源だけ消費したりしない。

- 視覚だけの弾、火花、破片は HitQueryRuntime を消費しない。

### 6.6 CorpseRuntimeState

source_enemy_id
broken_part_bits
remaining_carves
loot_seed
despawn_time
claimed_flags

死体内へ物理アイテムを大量生成せず、必要なフラグと報酬表だけを保持する。

## 7. コマンドとイベント

origin: user_explicit（Heat/BurnCurseと装備損傷イベントの分離）、codex_recommendation（コマンド／イベント境界）

### 7.1 InputCommand

sequence
simulation_tick
move_vector
aim_vector
action_id
target_entity_id
target_part_id

action_id は要求であり、ローカル権威シミュレーションが現在の CombatFormDefinition.action_set_ids[] に含まれることを検証してから受理する。入力層だけで実行可否を確定しない。

### 7.2 DomainEvent

ActionStarted
HitConfirmed
DamageApplied
DeformationChanged
TemperatureChanged
BurnCurseApplied
EquipmentFatigueChanged
EquipmentDestroyed
PartBroken
GimmickStateChanged
ActorDefeated
CorpseCreated
LootGranted

アニメーション、VFX、SE、UIはイベントを購読する。表示側からHP、部位フラグ、報酬を書き換えない。

EquipmentFatigueChanged と EquipmentDestroyed は将来予約イベント名である。最小試作ではイベント型の実装、生成、キュー投入、保存、購読、UI表示を行わない。core装備の Integrity == 0 では ActorDefeated だけを発行し、EquipmentDestroyed へ読み替えない。

## 8. 更新頻度

origin: user_explicit

- 入力、近距離移動、重要な当たり判定はシミュレーション更新で処理する。

- 温度・腐食は毎秒2～5回の独立スケジューラで集約更新する。

- 遠距離キャラクターの表示更新は毎秒5回以下とし、表示側で補間する。

- VFXは描画更新してよいが、戦闘結果を決定しない。

## 9. データ検証

origin: user_explicit（予約枠・優先度・統合・設計時検証）、assistant_proposal（既存検証項目）

読み込み時に最低限、次を検証する。

- IDの一意性

- 参照先IDの存在

- 大型敵の部位数が7以下

- MaterialJob、CombatForm、EquipmentInstance の参照関係が有効

- EquipmentLoadout のcore参照が存在し、所有者が一致する

- 最小試作では equipment_instance_ids[] が正確に1件で、その要素が core_equipment_instance_id と一致する

- core装備の material_job_id と combat_form_id が存在し、形状が当該MaterialJobの許可一覧に含まれる

- Actorの読み取り専用 resolved_material_job_ref／resolved_combat_form_ref がcore装備からの解決結果と一致する

- CombatFormDefinition.action_set_ids[] の全参照が存在

- ステージのギミック数と画面内上限

- PresentationDefinition.light_request が有効な分類・品質フォールバックを参照する。背景4／戦闘8はデータ拒否上限にせず、負荷試験で同時に成立・計測する

- 行動の時間が負でない

- 効果の循環参照がない

- 報酬表に未知のアイテムがない

- 表現データがなくても代替表示を選べる

- スキーマバージョンが対応範囲内

- 各アクションの max_concurrent_hit_queries が非負で、予約区分が有効

- 想定同時実行時の重要判定が、コンテンツ組み合わせから事前算出した予約容量内へ収まる

- PrototypeStressTarget の同時50件を性能試験で成立させられる。50件をコンテンツ定義の拒否上限には使わない

- 統合可能と宣言した判定の作用、対象規則、持続時間が互換

## 10. 保存範囲

origin: user_explicit（5層境界と実装範囲）、assistant_proposal（既存の試作保存範囲）

最小試作で保存してよいもの:

- 音量、画質、入力などの最小設定

- 最後に選んだ素材プリセット

- 最後に選んだCombatFormプリセット

- デバッグ表示の有無

保存しないもの:

- 永続キャラクター進行

- AvatarIdentity、EquipmentInstance の永続保存

- EquipmentLoadout の永続保存

- processing_history、fatigue_history、instance_skill_tree_state、destroyed

- スキルツリー

- インベントリ経済

- アカウント

- MMO状態

試作リザルトはセッション内だけで保持してよい。

## 11. 軽量化上の禁止事項

origin: user_explicit（受理済み技の不発禁止）、assistant_proposal（既存禁止事項）

- 攻撃ごとにスキルツリー全体を再計算する

- 素材ごとに専用プレイヤークラスを作る

- 見た目の火花一つずつに当たり判定を付ける

- 全身を格子分割して熱・応力・電流を解く

- 装飾物へ個別AIや個別物理を付ける

- 死体内部に全報酬オブジェクトを先に生成する

- 表示名の文字列比較でゲームルールを分岐する

- 素材定義に入力操作や専用アクション実装を埋め込み、CombatForm と重複させる

- 疲労破壊で AvatarIdentity を削除・初期化する

- Actorとcore装備の両方に、独立して書き換え可能な MaterialJob／CombatForm 参照を持たせる

- core装備以外へプレイヤーの Integrity、Deformation、temperature を重複保持する

- 将来予約の履歴、疲労、個体ツリー、装備破壊イベントを最小試作で生成・更新・保存・表示・発行する

- 攻撃判定プール不足を理由に、受理済みのプレイヤー技を不発にする

DOCUMENT 07  ·  07-client-server-boundaries.md

# Material Frontier Online — クライアントとサーバーの責務

- 文書状態: レビュー草案

- 最小試作: 完全オフライン。ネットワークサーバーは作らない

- 設計目的: 将来のオンライン化を妨げない責務境界だけを先に置く

- 今回の改訂根拠: origin: user_explicit

- Gate 0: 閉鎖中。本文書の改訂はネットワークまたはゲーム本体の実装承認ではない

## 1. 最小試作の構成

origin: user_explicit（オフライン試作、ネットワーク非実装）、user_approved（ローカル権威境界）

Input Device
  ↓
Input Adapter
  ↓ InputCommand
Local Authority Simulation
  ↓ DomainEvent / Read-only State
Presentation
  ├─ Animation / VFX / Lighting
  ├─ SFX / BGM
  ├─ HUD / Result
  └─ Camera

すべて同一プロセスで動作する。Local Authority Simulation は将来のサーバー相当の責務を持つが、ソケット、パケット、認証、ヘッドレスサーバーは実装しない。

## 2. プレイヤーデータ5層の責務

origin: user_explicit

| 層 | 最小試作での責務 | 戦闘への関与 | 疲労破壊時 |
| --- | --- | --- | --- |
| AvatarIdentity | 名前、顔、髪、声、人格等を表す | なし | 変更・削除しない |
| MaterialJob | 材料系統、基本物性、魔法適性、耐性、壊れ方を選ぶ | MaterialSnapshot の入力 | 定義・既知設計を削除しない |
| CombatForm | 操作、移動補正、アクションセット、判定形状を選ぶ | 入力コマンドを実行可能アクションへ解決 | 定義を削除しない |
| EquipmentInstance | 一つの装備個体を表す。将来は加工履歴、疲労履歴、個体ツリーも保持できる | MVPではcore個体の損傷状態だけをローカル権威シミュレーションが更新 | 将来、当該個体とその加工・個体スキルツリーを使用不能にする |
| Appearance | 鎧・武器の外装、主色、副色、発光色等を表す | 表示のみ | 外装定義自体は削除しない |

素材が性能と壊れ方を決め、CombatForm が操作とアクションセットを決める。入力層、表示層、装備個体のいずれも、この境界を越えて素材専用の戦闘コードを持たない。

最小試作では5層を永続サービスへ保存せず、セッション開始時に試験用データから構築する。5層へ分けることは、アカウントやデータベースを先行実装する理由にはしない。

### 2.1 EquipmentLoadoutと損傷所有権

EquipmentLoadout は装備個体を束ねる集約ルートであり、core_equipment_instance_id と equipment_instance_ids[] を持つ。最小試作では装備個体を正確に1個だけ持ち、それをcore装備とする。

- core装備だけがプレイヤーの Integrity、Deformation、temperature を所有する。

- ActorRuntimeState.core_equipment_runtime_ref が、そのcore装備の実行状態を指す。

- Actor自身、独立武器、独立鎧へ同じ損傷値を重複保持しない。

- 武器耐久、鎧耐久、複数装備スロット、被弾箇所に基づく損傷分配は将来範囲である。

最小試作の現在構成については、core EquipmentInstance.material_job_id と combat_form_id を唯一の書き換え可能な正とする。Actor側にはcore装備から解決した読み取り専用参照だけを置く。ローカル権威シミュレーション開始前に、core参照、所有者、MaterialJob、CombatForm、許可された組み合わせ、およびActorの解決済み参照との一致を検証する。不一致を暗黙補正せず、構成エラーとして開始を拒否する。

## 3. オフライン試作の責務

origin: user_explicit（損傷・Heat/BurnCurse・実装範囲）、user_approved（表示／シミュレーション分離）

### 3.1 入力・表示層

- キーボード、マウス、ゲームパッド等の読み取り

- 入力を InputCommand へ変換

- スプライト、アニメーション

- VFX、端末側パーティクル、破片、残光

- リアルタイム光源の表示

- BGM、SE

- HUD、操作表示、リザルト

- カメラ、補間、画面振動

- 画質設定による装飾削減

- 開発用性能表示

表示層は、HP、部位HP、報酬、ギミック結果を直接決定しない。

Appearance はここで読み取るが、配色、外装、発光色からダメージ、耐性、判定範囲を逆算しない。素材固有の損傷音や熱表示は、権威状態から発行されたイベントを表現へ変換する。

### 3.2 ローカル権威シミュレーション

- プレイヤーと敵の正規位置・速度

- 移動とゲームプレイ衝突

- 行動可能性

- 予備動作、実判定、後隙

- クールダウンと資源消費

- 命中、ダメージ、装備個体の Integrity、Deformation、状態異常

- Heat、BurnCurse、腐食の独立したチャンネル処理

- 温度・腐食の低頻度更新

- MaterialJob から戦闘性能と損傷挙動を、CombatForm から操作・アクションセットを解決

- core EquipmentInstance の現在加工状態の読み取り

- 敵AIとフェーズ

- 部位HPと破壊状態

- ギミック状態

- HP0判定

- 死体生成と剥ぎ取り権利

- 報酬乱数と報酬付与

- リトライ時の状態初期化

Heat は温度上昇、軟化、溶融、熱衝撃等を扱い、BurnCurse は育成、加工、組織、耐性を崩す呪いを扱う。炎耐性、耐熱性、バーン耐性は別々に参照し、片方の結果をもう片方へ自動転用しない。

疲労破壊を有効化する将来段階では、権威シミュレーションが対象 EquipmentInstance を破壊済みにし、その個体の加工状態と個体スキルツリーを使用不能にする。AvatarIdentity を削除、初期化、作り直しの対象にしない。

processing_history、fatigue_history、instance_skill_tree_state、EquipmentFatigueChanged、EquipmentDestroyed は将来予約である。最小試作では生成、更新、保存、表示、イベント発行しない。core装備の Integrity == 0 は ActorDefeated として処理し、装備破壊イベントを発行しない。

### 3.3 定義データ・検証層

- 定義データの読み込み

- IDと参照の検証

- 素材ステータスの事前計算

- CombatFormDefinition とアクションセットの参照検証

- EquipmentLoadout がcore装備を正確に1個持ち、その所有者と参照が有効であることの検証

- core装備の MaterialJob／CombatForm とActorの読み取り専用解決結果の一致検証

- 7部位等の RuntimeHardLimit、攻撃判定予約容量、光源要求の分類・品質フォールバックを検証

- 背景4／戦闘8の光源数はデータ拒否上限にせず、PrototypeStressTarget の負荷試験条件として計測

- PrototypeStressTarget の同時50判定を、拒否上限ではなく負荷試験条件として検証

- アクションごとの最大同時判定数と、想定同時実行時の最悪ケース検証

- スキーマバージョン管理

## 4. 権威の原則

origin: user_explicit（装備個体の損傷所有権とHeat/BurnCurse）、user_approved（権威分離）

次は常にシミュレーション側が決定する。

- 攻撃が発動したか

- 何に命中したか

- 何点のダメージか

- core EquipmentInstance の Integrity、Deformation、temperature がどう変化したか

- Heat と BurnCurse のどちらが、どの耐性を参照して適用されたか

- 疲労破壊により、どの装備個体と個体ツリーが使用不能になったか

- どの部位が破壊されたか

- 敵がHP0になったか

- ギミックが作動したか

- 何を剥ぎ取ったか

次は表示側だけで決定してよい。

- 火花の本数

- 煙の密度

- 破片の飛び方

- カメラ揺れ

- 残光

- 音の微小なピッチ差

- 背景アニメーションの間引き

表示層は、AvatarIdentity、装備個体の加工・スキルツリー、疲労破壊結果を書き換えない。

最小試作では疲労破壊そのものを実行しないため、上記の疲労破壊に関する権威判断は将来責務である。表示層は将来予約フィールド／イベントを参照・表示しない。

## 5. 将来のオンライン構成

origin: assistant_proposal。将来候補であり、今回の実装対象ではない

Client
  ↕ InputCommand / Authoritative Snapshot / DomainEvent
Hunt Instance Server
  ↕ Character Load / Reward Commit
Persistent Services

最小試作ではこの通信を実装しない。

## 6. 将来のクライアント責務

origin: assistant_proposal。将来候補であり、今回の実装対象ではない

- 入力収集とコマンド送信

- 自キャラ移動の限定的な予測

- サーバー状態への補間と補正

- アニメーション、VFX、音、UI、カメラ

- 攻撃予告の表示

- 遠距離キャラクターの簡略表示

- ローカル設定とキー割り当て

- 非ゲームプレイ系アセットのキャッシュ

クライアントは、ダメージ、報酬、疲労破壊、加工成功、インベントリを確定しない。外装選択から素材性能や CombatForm のアクションセットを変更しない。

## 7. 将来の狩猟インスタンスサーバー責務

origin: assistant_proposal。将来候補であり、今回の実装対象ではない

- プレイヤーと敵の正規戦闘状態

- 行動可否、クールダウン、資源

- 移動の妥当性検証

- 命中、ダメージ、装備個体の Integrity、Deformation、状態異常

- Heat と BurnCurse の独立解決

- EquipmentInstance の疲労破壊結果

- 部位HP、破壊、敵AI、フェーズ

- ギミック状態

- 討伐、将来の捕獲、剥ぎ取り

- 報酬乱数

- インスタンス生成、終了、復帰可能状態

- 重複取得と不正行動の防止ログ

サーバーは描画、BGM、画面振動、装飾パーティクルを処理しない。

独立した武器・鎧耐久と複数装備への損傷分配は、この将来サーバー段階でも別途ゲームルールを承認するまで未定義とする。

## 8. 将来の永続サービス責務

origin: user_explicit（5層境界と疲労破壊対象）、assistant_proposal（永続サービス候補）。今回の実装対象ではない

- アカウントと認証

- AvatarIdentity の保存

- MaterialJob と既知設計・解放情報の保存

- CombatForm の解放・選択情報の保存

- EquipmentInstance の素材、形状参照、Integrity、Deformation、加工状態、疲労履歴、個体ツリーの保存

- Appearance の外装、主色、副色、発光色等の保存

- インベントリ

- 疲労破壊時は対象 EquipmentInstance とその加工・個体スキルツリーだけを破壊済みにし、AvatarIdentity は維持

- クエスト進行

- 報酬の確定保存

- ギルド、市場、メール等

- データ移行と監査

これらは最小試作の対象外である。

特に processing_history、fatigue_history、instance_skill_tree_state と疲労・装備破壊イベントは、最小試作で永続サービスの代替保存やセッション保存を作らない。

## 9. パーティクルと光源

origin: user_explicit

- 視覚パーティクルは端末側だけで再生する。

- パーティクルの個別位置・速度・寿命を同期しない。

- サーバー相当層は、必要なら「効果が発生した」というイベントだけを出す。

- 光源は表示要求であり、ダメージ判定に使わない。

- 攻撃範囲は独立した軽量な当たり判定で表す。

## 10. 攻撃判定予算の責務

origin: user_explicit

- プレイヤー操作由来の重要判定へ予約枠を確保し、装飾・低優先度判定が予約枠を消費できないようにする。

- ボスの必須ゲームプレイ判定と低優先度判定にも明示的な優先度を持たせる。

- 同一の所有者、作用、対象規則、時間帯、範囲として扱える判定は一つへ統合する。

- 技ごとの最大同時判定数を定義し、想定同時実行の最悪ケースを読み込み時またはビルド時に検証する。

- コンテンツ組み合わせから算出した重要判定の最悪同時数が、事前確保した予約容量を超える場合はコンテンツ検証エラーとし、本番ランタイムで初めて発覚させない。

- PrototypeStressTarget の50件は負荷試験で成立させる条件であり、51件以上を一律拒否するコンテンツ上限にはしない。

- ランタイム飽和は開発上の不具合としてログ・カウンター・アサートで可視化する。

- 一度受理され、資源を消費したプレイヤー技を、判定プール飽和を理由に不発にしない。既存の判定も上書きしない。

- 視覚だけの弾、火花、破片は攻撃判定プールを使用しない。

これらはローカルのプール管理・データ検証として実装候補にできるが、ネットワーク同期やサーバーを導入する理由にはしない。

## 11. 更新頻度

origin: user_explicit

- 遠距離キャラクターの正規表示更新は毎秒5回以下とし、端末側で補間する。

- 温度・腐食は毎秒2～5回のシミュレーション更新とする。

- 重要な近距離戦闘を遠距離更新頻度へ落とさない。

- 描画60fpsとAI判断・継続効果の更新頻度を分離する。

Heat と腐食の低頻度更新は毎秒2～5回を目標とする。BurnCurse が瞬時適用ならイベント時に処理し、継続効果を持つ場合も Heat と同じ値へ統合せず独立集約する。

## 12. 試作段階で準備する境界

origin: user_explicit（大規模実装とネットワーク実装の禁止）、codex_recommendation（将来移行を妨げない最小境界）

オンラインコードは作らず、次だけを守る。

- 安定したコンテンツIDとエンティティID

- 入力を InputCommand にする

- 戦闘結果を DomainEvent にする

- UIとアニメーションからゲーム状態を書き換えない

- 乱数生成器を注入可能にする

- シミュレーション時間を描画フレームから分離する

- 実行状態を単純な値として読み出せるようにする

- シミュレーション定義に画像・音声の実体を持ち込まない

- AvatarIdentity、MaterialJob、CombatForm、EquipmentInstance、Appearance を別データとして構成する

- EquipmentLoadout にcore装備を1個だけ構成し、その実行状態を core_equipment_runtime_ref から参照する

- core EquipmentInstance の損傷状態を表示層から直接変更しない

- MaterialJob／CombatForm はcore装備を権威元とし、Actor側は読み取り専用解決結果にする

- Heat と BurnCurse を別チャンネルとして定義・集約する

- 重要攻撃判定の予約、優先度、統合、設計時検証を行う

## 13. 試作段階で準備しないもの

origin: user_explicit（ネットワーク、アカウント、永続サービスを試作へ入れない）、user_approved（延期する技術項目の具体化）

- 完全決定論

- ロールバック

- ラグ補償

- パケット形式

- 暗号化

- アカウントトークン

- 専用サーバービルド

- データベース

- マイクロサービス

- ネットワーク通信コード

- オンライン用の永続化実装

- 独立した武器・鎧耐久と複数装備への損傷分配

- processing_history、fatigue_history、instance_skill_tree_state の生成・更新・保存・表示

- EquipmentFatigueChanged、EquipmentDestroyed のイベント実装・発行・購読

これらは、オフライン試作の評価後にオンライン方式を決定してから設計する。

DOCUMENT 08  ·  08-performance-budget.md

# Material Frontier Online — パフォーマンス予算

- 文書状態: レビュー草案

- 目標: フルHDで60fps

- 注意: 正式な合否判定には基準端末の確定が必要

- Gate 0状態: 閉鎖中。本文書の改訂はゲーム本体の実装承認ではない

## 1. 予算の分類

origin: user_explicit

性能に関する値を、次の3種類へ分離する。

| 分類 | 意味 | 扱い |
| --- | --- | --- |
| PrototypeStressTarget | オフライン試作で同時に再現して負荷を測る条件 | 試作の性能試験条件。正式版の人数・容量・コンテンツ上限ではない |
| RuntimeHardLimit | 現在の試作ルールまたはデータ契約として、実行時に超えてはならない条件 | 読み込み前検証またはアーキテクチャ制約で保証する |
| ProductTarget | 正式版で保証する解像度、人数、容量、端末範囲 | Gate 8以後に別途決定する。試作値を自動継承しない |

### 1.1 PrototypeStressTarget

origin: user_explicit

次の数値は今回指定された試作の負荷試験条件として保持する。これらは正式版MMORPGの製品容量でも、通常プレイ中に技を拒否するためのハード上限でもない。

| ID | 項目 | 試作負荷条件 | 検証方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| PST-001 | 描画目標 | 1920×1080、60fps | リリース相当ビルドを基準端末で計測 |
| PST-002 | 通常時の同時プレイヤー表示 | 8人 | 1実プレイヤー＋7表示代理 |
| PST-003 | 狩猟インスタンス | 1～8人 | 試作では通信なし。8人分の表示・更新負荷のみ再現 |
| PST-004 | 大型敵 | 1～2体 | 1体は実敵、必要なら2体目は負荷代理 |
| PST-005 | 小型敵 | 最大30体 | 固有コンテンツではなく簡易負荷代理でもよい |
| PST-006 | 破壊可能部位 | 大型敵1体あたり最大7部位 | 部位状態と描画負荷を監視 |
| PST-007 | 実判定付き攻撃 | 同時50個 | 優先度別カウンターで有効数を監視 |
| PST-008 | 視覚パーティクル | 端末側のみ | 全無効でも戦闘結果が同じことを確認 |
| PST-009 | 背景リアルタイム光源 | 4個 | カメラ内の有効要求数を監視 |
| PST-010 | 戦闘用リアルタイム光源 | 8個 | 攻撃・プレイヤー・敵由来の有効要求数を監視 |
| PST-011 | 遠距離キャラクター更新 | 毎秒5回以下 | 対象ごとの更新回数を1秒単位で記録 |
| PST-012 | 温度・腐食計算 | 毎秒2～5回 | 描画と独立したスケジューラを記録 |

試作の実コンテンツはプレイヤー1体、大型敵1体である。性能検証のためにゲーム機能を増やさず、簡易代理で上限負荷を再現する。

### 1.2 RuntimeHardLimit

origin: user_explicit

現在の試作でハード制約とするのは、ゲームルールや決定性を守るために必要な次の項目だけとする。表示人数、敵数、光源数、攻撃判定50個はここへ含めない。

| ID | 条件 | 保証方法 |
| --- | --- | --- |
| RHL-001 | 大型敵1体の破壊可能部位は最大7部位 | 定義データの読み込み前検証で8部位以上を拒否する |
| RHL-002 | 視覚パーティクルは戦闘結果を決定しない | パーティクルから当たり判定、AI、ダメージ、乱数へ参照経路を持たせない |
| RHL-003 | 温度・腐食のシミュレーション更新は毎秒2～5回 | 固定スケジューラで実行し、描画フレーム数から分離する |

攻撃判定プールは固定50枠のハード制約にしない。必要容量は、技別設計上限、同時使用条件、プレイヤー用予約、ボス用予約、緊急予約から事前算出する。

### 1.3 ProductTarget

origin: user_explicit

正式版の製品目標は未確定であり、次をすべて TBD とする。

| 項目 | 状態 |
| --- | --- |
| 対象端末と最低・推奨要件 | TBD |
| 解像度・フレームレート保証 | TBD |
| 街の表示人数 | TBD |
| 狩猟インスタンス人数 | TBD |
| 敵・部位・攻撃判定・光源の製品容量 | TBD |
| PC・スマホ・Web間の品質差 | TBD |

PrototypeStressTarget の値を、根拠なく ProductTarget へコピーしてはならない。

## 2. フレーム時間

origin: codex_recommendation

60fpsの1フレームは16.67msである。次を初期の内部ガードレールとする。

| 指標 | 暫定ソフト予算 |
| --- | --- |
| CPUメインスレッド／ゲーム処理 | P95で8ms以下 |
| GPU処理 | P95で12ms以下 |
| 総フレーム時間 | P95で16.67ms以下 |

CPUとGPUは並行して動作するため、両値を単純加算しない。この内訳はエンジンと基準端末を決めた後に見直せる。現時点のフルHD・60fpsは PrototypeStressTarget の合否目標であり、正式版の製品保証ではない。

## 3. 基準端末

origin: codex_recommendation

性能ゲートを正式に通す前に、次を記録する。

- CPU

- GPU

- RAM

- OSとバージョン

- ディスプレイ解像度とリフレッシュレート

- 画質プリセット

- 電源モード

- ゲームビルドの種類

基準端末が未決定の間は、開発PCの計測値を参考値とし、正式合格にはしない。

## 4. 最大負荷シーン

origin: user_explicit

性能試験シーンでは、次を同時に成立させる。

- 1920×1080

- プレイヤー表示8人

- 大型敵2体

- 小型敵30体

- 大型敵1体あたり7部位

- 実判定付き攻撃50個

- 背景リアルタイム光源4個

- 戦闘用リアルタイム光源8個

- 温度・腐食処理を毎秒5回

- 遠距離キャラクター更新を毎秒5回

- 環境ギミック2個を同時稼働

- 対象画質プリセットの視覚パーティクルを有効化

未実装コンテンツは次の負荷代理で置き換える。

- プレイヤー代理: スプライト、アニメーション、状態表示、低頻度位置更新のみ

- 大型敵代理: 同程度の描画面積、7部位、簡易移動のみ

- 小型敵代理: 同程度の描画、簡易更新、攻撃は行わない

- 攻撃代理: 実際の軽量当たり判定と寿命だけを持つ

負荷代理を正式コンテンツとして数えない。

## 5. 測定手順

origin: codex_recommendation

- デバッグ実行ではなくリリース相当ビルドを使用する。

- 最大負荷シーンを60秒間ウォームアップする。

- 10分間の戦闘シーケンスを3回計測する。

- 平均、P50、P95、P99、最大フレーム時間を保存する。

- CPU、GPU、物理、スクリプト、描画、メモリ、生成オブジェクト数を個別記録する。

- 33.3msを超えるフレームの件数と原因を記録する。

- ウォームアップ後にメモリ使用量が単調増加していないことを確認する。

- 最低画質でも別途実行し、攻撃予告や操作対象が消えていないことを確認する。

## 6. 合格条件

origin: codex_recommendation

- P95総フレーム時間が16.67ms以下。

- 1秒以上継続する60fps未満の区間がない。

- 3回の反復でメモリリークが認められない。

- RuntimeHardLimit 違反がない。

- PrototypeStressTarget の同時負荷条件を欠落なく成立させている。

- パーティクル無効時にも戦闘結果と乱数結果が同じ。

- 低画質化しても攻撃予告、当たり判定、部位状態、ギミック判定が維持される。

- ロードやシーン切替の一時停止は戦闘中計測と分けて記録される。

いずれかを満たさない場合は性能ゲート不合格とし、次のコンテンツ工程へ進まない。

## 7. 実判定付き攻撃とリソース予約

origin: user_explicit

- 中央カウンターは PrototypeStressTarget の計測と RuntimeHardLimit の監視を別項目として表示する。

- 実判定リソースは、少なくとも PlayerCritical、BossCritical、Environment、LowPriority の優先度へ分ける。

- プレイヤー攻撃用とボスの必須攻撃・予告用に予約枠を確保し、装飾攻撃や低優先度環境判定が予約枠を消費できないようにする。

- 各 ActionDefinition に技別の最大同時判定数を定義し、1回の技が無制限に判定を生成できないようにする。

- 意味、対象集合、時間区間が同じ範囲攻撃は一つの判定へ統合する。統合で結果が変わるものはまとめない。

- ステージと行動セットの組み合わせから最悪同時数を事前計算し、予約容量を超える定義は開発時エラーとしてビルドまたはデータ検証を失敗させる。

- 本番相当ビルドでは、負荷状況を理由にプレイヤー技やボスの必須攻撃を不発にしない。資源消費やクールダウン結果もプール空き状況へ依存させない。

- 予期しない逼迫時は、低優先度判定の新規生成停止、意味が同じ範囲の統合、装飾・低優先度処理の削減を先に行う。既に成立した重要攻撃を上書きしない。

- 設計漏れへ備え、通常予約とは別の事前確保済み緊急枠を持つ。緊急枠使用はエラーテレメトリとして記録し、正式合格条件では0回とする。

- PST-007 の50個は試験時に成立させる同時負荷であり、「51個目を拒否する分岐」を実装する根拠にはしない。

- パーティクル、火花、煙、破片は当たり判定、AI、ダメージ計算へ使わない。

- 温度・腐食は経過時間を積算して更新し、2Hzと5Hzで最終結果が大きく変わらない式にする。

- 遠距離対象は毎秒5回以下で正規位置を更新し、表示は補間する。

## 8. 毎フレーム処理を避ける対象

origin: codex_recommendation

- スキルツリー全走査

- 合金組成からの再計算

- 温度・腐食・疲労の継続計算

- 遠距離AI判断

- 背景装飾の個別スクリプト

- 報酬表の事前展開

- パーティクルの戦闘照会

定常戦闘中、ゲーム側スクリプトによる毎フレームの一時オブジェクト生成を原則なくす。

## 9. 予算超過時の最適化順

origin: codex_recommendation

まずプロファイル結果に基づき、次を行う。

- オブジェクトプール

- ステータスの事前計算

- 同種継続効果の集約

- 空間検索の範囲限定

- バッチ化とアトラス化

- 画面外・遠距離更新の間引き

- 不要なイベント購読と残留オブジェクトの除去

画質を落とす場合は次の順とする。

- 戦闘に無関係な火花、煙、粉塵、蒸気の密度と寿命

- デカール、残光、細かな環境粒子

- 背景設備のアニメーション更新頻度

- 背景リアルタイム光を焼き込み発光へ置換

- ぼかし、反射、色収差などの装飾効果

- 遠距離プレイヤーの装飾レイヤーとアニメーション頻度

- 戦闘用の装飾光を軽量な発光スプライトへ置換

- 小型敵の装飾アニメーションと付随SE数

## 10. 劣化させない項目

origin: user_explicit

- 攻撃予告の形、輪郭、危険範囲

- プレイヤー入力

- 移動、当たり判定、ダメージ判定

- ボスHP、部位状態、HP0判定

- 環境ギミックの判定

- 剥ぎ取り結果

- フルHDという合否時の解像度

- 指定された PrototypeStressTarget の試験条件

これらを維持できない場合、画質設定で隠さず性能不合格として扱う。

## 11. 開発用計測項目

origin: codex_recommendation

最低限、次を常時取得可能にする。

fps
frame_time_p50 / p95 / p99
cpu_main_ms
gpu_ms
active_players_visible
active_large_enemies
active_small_enemies
active_breakable_parts
active_hit_queries
active_hit_queries_player_critical
active_hit_queries_boss_critical
active_hit_queries_low_priority
hit_query_emergency_reserve_uses
hit_query_merges
hit_query_low_priority_drops
background_lights
combat_lights
particles_alive
temperature_updates_per_second
corrosion_updates_per_second
remote_updates_per_second
memory_used
pooled_object_misses

DOCUMENT 09  ·  09-stage-production-rules.md

# Material Frontier Online — ステージ制作規約

- 文書状態: レビュー草案

- 目標: 少数の実判定と再利用部品で、軽いが細部と用途を感じるステージを作る

- Gate 0状態: 閉鎖中。本文書の改訂はステージ制作開始の承認ではない

## 1. 一画面の定義

origin: codex_recommendation

「一画面」は、基準カメラと基準ズームにおける1920×1080の表示範囲とする。

検査では次の位置で画面を採取する。

- 戦闘開始位置

- 入口と出口

- ボス初期位置

- 各ギミック位置

- カメラを横・縦に半画面ずつ移動した各地点

- ズーム変更を提供する場合は最小・最大ズーム

## 2. レイヤー分類

origin: codex_recommendation

| レイヤー | 用途 | 当たり判定 |
| --- | --- | --- |
| GameplayGeometry | 床、壁、通行不能物、戦闘障害物 | あり |
| InteractiveGimmick | 操作装置、危険領域、戦闘ギミック | 必要な範囲だけあり |
| BackgroundStatic | 背景構造物 | なし |
| BackgroundAnimated | 動く背景設備 | なし、物理演算なし |
| DecorativeProp | 配管、工具、箱、汚れ、小物 | なし |
| ForegroundOccluder | 手前の梁、配管、蒸気等 | なし、自動透過対象 |
| DecalAtmosphere | 傷、錆、濡れ、焼け、霧、光 | なし |

装飾物ごとに個別スクリプトや物理ノードを持たせない。必要な周期アニメーションは共有管理する。

## 3. 規約・制作目安と検証方法

origin: user_explicit

各項目の強度を次のように区別する。

| 種別 | 合否への影響 |
| --- | --- |
| 必須規約 | 違反があればステージゲート不合格 |
| 試作上限 | 今回の試作スコープでは超過不可。正式版の製品上限ではない |
| 制作目安 | 自動的な不合格条件にしない。スクリーンショット、実プレイ、性能計測で意図と結果を審査 |

### ST-001 — 装飾物には原則として当たり判定を付けない［必須規約］

- 衝突は GameplayGeometry と承認済み InteractiveGimmick に限定する。

- 装飾タグを持つ要素に衝突形状があれば検証失敗とする。

- 見た目上の細い配管やボルトへ個別衝突を付けない。

### ST-002 — 意図しないタイル反復感を避ける［制作目安］

- 「同一タイルが3回続いたら自動失敗」とはしない。3回以上の連続は、意図しない反復感が出ていないかを確認するレビュー契機とする。

- 工場床、コンベア、配管、圧延ラインなど、用途上の規則性を示す意図した工業反復は許可する。

- 主要な視線領域で反復がノイズになる場合は、端部、接合部、汚れ、照明、デカール、設備の節目で変化を付ける。

- 透明または通常距離で見えない差分を、反復対策済みと見なさない。

- 合否はタイル枚数ではなく、基準距離のスクリーンショットと実プレイで「安価なコピー感」や経路の誤認がないかを目視確認して判断する。

### ST-003 — 視覚的な優先順位を作る［制作目安］

- 「画面内の大型物を必ず1個だけにする」とは解釈しない。ボス、大型炉、主タンク、重要扉、主要装置が同時に見える構図を許可する。

- 各検査画面では、その瞬間に最初に読ませたい主対象を定め、明度、動き、彩度、輪郭、配置で優先順位を作る。

- FocalAnchor はレビュー補助タグとして使用できるが、タグ数だけで合否を決めない。副次対象 SecondaryAnchor との競合をスクリーンショットと実プレイで確認する。

- 戦闘中はボス、攻撃予告、操作対象が背景ランドマークより常に高い情報優先度を持つ。

### ST-004 — 背景の動く大型物体は2個以下［試作上限］

- 画面幅または高さの25%以上を占めて動くもの、または主要シルエットを変えるものを大型と数える。

- 同じ駆動源で一体として動く子部品は1個として数えてよい。

- 座標補間、スプライトアニメーション、シェーダーで表現し、物理演算しない。

### ST-005 — 環境ギミックは一画面に最大2個［試作上限］

- 同時に有効または操作可能な独立したギミック経路を数える。

- 同じ目的と状態を共有する一組の装置は、内部的に1ギミックとして管理してよい。

- 装飾として動くだけの設備はギミックに数えず、戦闘結果も変えない。

### ST-006 — 装飾密度を可読性と過描画で管理する［制作目安］

- 装飾が移動経路、プレイヤー輪郭、敵部位、攻撃予告、ギミック状態を妨げないことを最優先とする。

- 小物の画面占有率20%は初期レビュー用の参考線にのみ使い、20%の上下だけで合否を決めない。

- 重なり、半透明、前景、パーティクルを含む過描画を計測し、性能予算を圧迫する装飾は整理する。

- 通常、最低画質、グレースケール、戦闘中スクリーンショットで情報密度を審査する。

- 小物数を増やす代わりに、用途と設備の入出力が分かる小物を優先する。

### ST-007 — 重要な足場と背景の明度差を確保する［必須規約］

- 色相だけで区別せず、明度、縁、影、輪郭を併用する。

- グレースケール表示で経路と危険境界を確認する。

- 局所コントラスト3:1を検査目安とするが、最終判断は実プレイ距離の可読性で行う。

### ST-008 — 攻撃予告と背景エフェクトの色・形を混同させない［必須規約］

- 攻撃予告専用の色、輪郭、ハッチ、脈動パターンを予約する。

- 背景の警告灯、蒸気、発光床へ同じ組み合わせを使わない。

- 通常、グレースケール、色覚補助、最低画質で検査する。

- 背景を簡略化しても攻撃予告は消さない。

### ST-009 — 前景はプレイヤーを完全に隠さない［必須規約］

- 前景とプレイヤーが重なる場合は、透過、切り抜き、輪郭表示のいずれかを行う。

- 全移動経路を走査し、プレイヤーの輪郭が完全に消える位置をなくす。

- 蒸気や煙も長時間100%遮蔽にしない。

### ST-010 — 移動経路はシルエットだけでも認識可能にする［必須規約］

- 入口、出口、主経路、袋小路の輪郭を、細かな模様や文字へ依存させない。

- テクスチャ、色、照明を除いた二値シルエットで確認する。

- 戦闘中に閉じる経路は、形状変化から判別できるようにする。

## 4. 情報表示の優先順位

origin: user_approved

背景美術より次を前面へ表示する。

- 即時または近日中にダメージを与える範囲

- ボスの本体、部位、破壊状態

- 環境ギミックの危険・操作可能表示

- プレイヤーと将来の味方の輪郭

- 剥ぎ取り可能位置

- 装飾エフェクト

画質設定で1～5を削除しない。

## 5. 軽量に細部を見せる方法

origin: codex_recommendation

### 5.1 五層構成

1. 地形・移動可能領域
2. 大型構造物
3. 用途を示す中型設備
4. 小物・汚れ・配管等の装飾
5. 光、煙、音、動く背景

実際のゲームプレイ衝突は主に1と、一部の2・ギミックだけが持つ。

### 5.2 再利用部品

- 直線・曲がり配管

- バルブ、フランジ

- 梁、柱、手すり

- タンク、コンテナ

- ケーブル、警告灯

- コンベア、ファン、通気口

アトラス化し、左右反転、色差、汚れ、重なり順で変化を作る。同一部品を再利用しても、同じ画面構成を反復しない。

### 5.3 光と反射

origin: codex_recommendation

- 静的な光と影は原則として背景へ焼き込む。

origin: user_explicit

- 試作の負荷試験では背景4、戦闘8のリアルタイム光を同時に再現する。これは PrototypeStressTarget であり、正式版の製品上限ではない。

- 通常のステージ制作では変化が必要な光だけをリアルタイム化し、使用数を計測する。

origin: codex_recommendation

- 小型電球は発光画像として表現する。

- 全画面リアルタイム反射を使わず、ハイライト、ぼかした反射画像、濡れた床の光筋で表現する。

### 5.4 動き

- 大きくゆっくり動く背景は2個以下。

- 小さな周期設備は共有更新する。

- 蒸気、雨、粉塵は端末側パーティクルにする。

- 画面外では停止または低頻度化する。

### 5.5 破壊表現

- 通常、損傷、破壊の状態差分を基本とする。

- 破片は端末側だけで短時間表示する。

- 常駐する物理破片やネットワーク対象を作らない。

- 戦闘に影響する破壊だけをシミュレーション状態へ持つ。

## 6. 小物の意味

origin: codex_recommendation

小物は数ではなく用途を説明するものを選ぶ。

- 設備の入力・出力が分かる配管

- 圧力計、バルブ、検査カメラ

- 不良品箱、運搬容器

- 濡れ、腐食、焼け、摩耗の原因が推測できる痕跡

- 安全表示、製造番号、品質印

説明文を読まなくても「ここで何を扱っているか」が推測できることを目標にする。

## 7. 環境ギミック規約

origin: codex_recommendation

各ギミックは次を満たす。

- 一つの明確な操作または発動条件

- 待機、作動、クールダウン等の少数状態

- 戦闘数値、位置、敵状態のいずれかへ実際に影響

- 発動前の明確な表示

- 攻撃予告と区別できる見た目

- 最低画質でも状態が分かる代替表示

- リトライ時に初期状態へ戻る

## 8. ステージ制作ゲート

origin: user_approved

### Gate S1 — グレーボックス

- 移動経路、入口、出口、ボス空間、ギミック位置が成立する。

- シルエットだけで主経路を判別できる。

- OD-006が承認された場合のみ、4人が将来分散できるアリーナ余白を合格条件へ加える。未承認の間はこの項目でGate S1の合否を決めない。origin: codex_recommendation

### Gate S2 — ゲームプレイ

- プレイヤー、ボス、2ギミックを仮表示で配置する。

- 背景なしでも戦闘が成立する。

- 前景や装飾なしで部位を狙える。

### Gate S3 — 美術規約

- 必須規約と試作上限へ違反がない。

- タイル反復、視覚的優先順位、装飾密度は制作目安としてレビューし、懸念と判断理由を記録する。

- 装飾物に許可外の当たり判定がない。これは制作目安ではなく必須合格条件とする。

### Gate S4 — 可読性

- 通常、グレースケール、色覚補助、最低画質で検査する。

- 攻撃予告、経路、部位、ギミック状態を識別できる。

### Gate S5 — 性能

- 最大光源と対象パーティクルを有効にする。

- 08-performance-budget.md の性能試験を通過する。

## 9. ステージ主題の扱い

origin: codex_recommendation

飲料充填工場、製鉄・圧延区、海洋プラント等は会話中の候補である。最小試作の正式主題は未確定であり、OD-011 の承認後に制作を開始する。

DOCUMENT 10  ·  10-implementation-roadmap.md

# Material Frontier Online — 実装工程

- 文書状態: レビュー草案

- 重要: Gate 0を通過するまでゲーム本体を実装しない

- 工程方針: 機能数ではなく、各段階の検証結果を通過条件にする

- 現在のGate 0状態: 閉鎖中。今回の文書改訂によって自動的に開かない

## Phase 0 — 文書確認と試作仕様の凍結

origin: user_explicit

### 作業

- 10文書をレビューする。

- 確定、候補、未確定、矛盾、後回しを確認する。

- P0未確定事項を決定記録へ残す。

- 試作要件と受入条件を凍結する。

### 実装前に決める事項

- エンジンとバージョン

- 最初の対象OSと配布形態

- 基準端末

- 視点、主入力

- 素材系統3種類

- 試作で使う CombatForm 1形態と、そのアクションセット

- 物理攻撃2種類

- 魔法3種類

- 大型敵1体

- ステージ主題1種類

- 環境ギミック2個

プレイヤー／素材／形状／装備／外見の5層境界と、Integrity＋Deformation の2軸構造は今回の改訂で解決済みである。Phase 0では再決定せず、全10文書へ同じ定義が反映されていることだけを確認する。

添付画像が別途提示された場合は、既存10文書との差分候補だけを提出する。画像から推測して仕様を自動変更せず、差分の採否についてユーザー確認を待つ。

### Gate 0

origin: user_explicit

閉鎖中。ユーザーが改訂文書を明示的に承認するまで、ゲーム本体の実装を開始しない。

## Phase 1 — 技術基盤と測定環境

origin: codex_recommendation

### 工数制約と実装順

origin: user_explicit

- Gate 0で試作全体の見積り単位を決め、Phase 1だけの基盤作業を試作全体工数の15%以下に制限する。

- Phase 1の実績または再見積りが15%へ達する前に、残る汎用基盤を後回しへ戻す。基盤完成を理由に上限を延長しない。

- 最優先の縦経路は「入力を受ける → 仮プレイヤーが移動する → 仮攻撃Aが標的へ命中する → 結果をログ表示する」とする。仮攻撃Aは正式な軽攻撃を意味せず、OD-008の決定を先取りしない。

- 将来オンライン化の抽象化、汎用プラグイン基盤、全データ型の先行実装はPhase 1へ含めない。

- Phase 1の目的は完全な基盤ではなく、プレイヤーが早期に動き、攻撃でき、後続機能を実プレイで検証できる状態を作ることである。

### 作業

- 最小のプロジェクト構造と、当面必要な命名規則だけを作る。

- 入力アクションを定義し、仮プレイヤーの移動と仮攻撃Aを最初に通す。

- 仮標的への命中結果をログまたは最小デバッグ表示で確認できるようにする。

- Phase 2までに使用する定義データだけの読み込みと検証を作る。

- 画面遷移、ログ、デバッグHUDは現在の検証に必要な最小範囲だけ作る。

- ローカル権威シミュレーションと表示を分離する。

- 部位、攻撃判定、光源、更新頻度の中央カウンターは、Phase 1で実際に存在する項目から順に追加する。

- 攻撃判定のプレイヤー予約枠と技別設計上限を検証できる最小プールを作る。50固定枠や51個目の技不発処理は作らない。

- 1920×1080のリリース相当ビルドを出力する。

### Gate 1

- 基準端末と画質設定が記録されている。

- デバッグHUDと性能ログの値が一致する。

- 現時点で定義済みの RuntimeHardLimit 違反を起動時に検出できる。

- 空シーンがフルHD・60fpsで安定する。

- 仮プレイヤーが移動し、仮攻撃Aを標的へ命中させられる。

- Phase 1の基盤作業が試作全体工数の15%を超えていない。

- 実際のネットワーク、アカウント、課金が含まれていない。

## Phase 2 — 共通戦闘システム

origin: codex_recommendation

### 必須の簡易損傷モデル

origin: user_explicit

- Integrity をHPとして実装し、0で機能停止させる。

- Deformation を0～100で必須実装し、物理被弾で増加させる。データ定義した閾値以上では、承認された単一の性能低下だけを適用する。ペナルティ対象、閾値、効果量は OD-027 で決定する。

- プレイヤーの敗北条件はcore装備の Integrity == 0 とし、Deformation 単独では敗北させない。

- 戦闘中は Deformation を自然回復させない。リトライまたは戦闘状態の初期化時に0へ戻し、閾値ペナルティを解除する。

- 閾値60、移動性能-15%はPhase 2の初期データ候補とするが、これは origin: codex_recommendation の未承認値であり、Gate 0の決定事項には含めない。Phase 2開始時または最初のプレイテストで変更できる。

- 組織スロット破壊、加工履歴巻き戻し、精密な外見変形、永久損傷は実装しない。

### core装備と将来予約項目

origin: user_explicit

- 最小の EquipmentLoadout を作り、core_equipment_instance_id が指すcore装備1個だけを実行対象にする。

- core装備の実行状態だけがプレイヤーの Integrity、Deformation、temperature を所有する。Actor側へ同じ可変値を複製しない。

- MaterialJob と CombatForm のIDはcore装備を権威元とし、Actor側の参照は読み取り専用の導出値とする。

- 独立した武器耐久、鎧耐久、複数装備スロット、装備間の損傷分配は実装しない。

- processing_history、fatigue_history、instance_skill_tree_state、EquipmentFatigueChanged、EquipmentDestroyed は将来予約名に留め、最小試作では生成・更新・保存・UI表示・イベント発行を実装しない。

### 作業

- Phase 1の仮操作を置き換え、プレイヤー1体の移動、照準、回避、被弾、Integrity == 0による戦闘不能を作る。

- ダメージと当たり判定を作る。

- ステータスを素材選択時に事前計算する。

- 物理攻撃2種類を共通行動・効果から構成する。

- テスト用標的を1体用意する。

### Gate 2

- 2物理攻撃が入力、予備動作、命中、ダメージ、後隙まで成立する。

- Integrity と Deformation が別の値として変化し、定義した変形閾値による単一ペナルティが適用される。

- Deformation 単独では敗北せず、戦闘中は低下しない。リトライまたは状態初期化時に0へ戻り、単一ペナルティが解除される。

- core装備の実行状態が Integrity、Deformation、temperature の唯一の可変な正であり、Actor側に重複保持されていない。

- 技ごとの専用ダメージ処理がない。

- 攻撃判定の取得と返却が技別設計上限とプレイヤー予約の範囲で完結し、負荷状況でプレイヤー技が不発にならない。

- リトライ後に攻撃判定が残らない。

- 定常戦闘で毎フレームの不要な一時生成がない。

## Phase 3 — 素材3系統と魔法3種類

origin: codex_recommendation

### エネルギーチャンネル境界

origin: user_explicit

- Heat と BurnCurse を別チャンネルとして定義し、炎耐性、耐熱性、バーン耐性を自動的に共有しない。

### 作業

- 承認された3素材を定義データとして作る。

- 戦闘前に素材プリセットを選択できるようにする。

- 承認された3魔法を共通効果から構成する。

- 必要な温度・腐食チャンネルを毎秒2～5回のスケジューラへ接続する。

- VFXと戦闘ロジックを分離する。

### Gate 3

- 素材値の変更だけで性能差が反映される。

- 素材追加にプレイヤークラスの複製を必要としない。

- 3魔法が即時、時間変化、位置制御等の異なる基礎処理を検証できる。

- パーティクルを全無効にしても戦闘結果が変わらない。

- 有効にした温度・腐食の更新が毎秒2～5回の範囲を外れない。

## Phase 4 — 大型敵、部位破壊、討伐、剥ぎ取り

origin: codex_recommendation

### 作業

- 大型敵1体と有限状態機械AIを作る。

- 読み取れる予兆を持つ攻撃を最低3種類作る。

- 最大7部位のHP、破壊、表示差分を作る。

- 部位破壊をAIまたは報酬へ接続する。

- HP0、機能停止、死体状態を作る。

- 簡易剥ぎ取りと結果表示を作る。

### Gate 4

- 敵がHP0へ一度だけ遷移する。

- 討伐後はAIと攻撃判定が停止する。

- 各部位を独立して攻撃・破壊できる。

- 8部位以上のデータを読み込めない。

- 少なくとも1部位の破壊が挙動または報酬を変える。

- 剥ぎ取りを完了でき、同じ権利から再取得できない。

- 背景なし・最低画質でも攻撃予告を認識できる。

## Phase 5 — ステージ1種類とギミック2個

origin: codex_recommendation

### 作業

- 承認されたステージをグレーボックスから作る。

- 環境ギミック2個を戦闘へ接続する。

- 地形、大型構造物、中型設備、小物、光・環境演出を分層する。

- タイル反復、視覚的優先順位、装飾密度は制作目安としてレビューし、衝突と可読性の必須規約は合否検査する。

- 通常、グレースケール、最低画質のスクリーンショットを確認する。

### Gate 5

origin: user_explicit

- 09-stage-production-rules.md の必須規約と試作上限を通過する。制作目安は判断理由を記録するが、数値だけで不合格にしない。

- 一画面のギミックが2個を超えない。

- 装飾物に許可外の当たり判定がない。

- 二値シルエットで入口からボス区域までの経路を判別できる。

- 前景によりプレイヤーが完全に隠れる位置がない。

## Phase 6 — 垂直試作の統合

origin: codex_recommendation

### 作業

- 素材選択、開始、戦闘、部位破壊、討伐、剥ぎ取り、リザルト、再試行を接続する。

- 3素材、2物理攻撃、3魔法、2ギミックを1本のプレイ経路で使えるようにする。

- core装備の Integrity == 0 による敗北、終了、再開、リトライを確認する。リトライ時は Deformation を0へ戻し、変形ペナルティを解除する。

- 仮SEと最小UIで命中・危険・破壊を判別できるようにする。

### Gate 6

- 04-minimum-prototype.md の受入条件を満たす。

- 最初から剥ぎ取りまで中断せず完了できる。

- 再試行後に部位、攻撃判定、死体、光源、報酬が残らない。

- MMO通信、課金、巨大マップ、全素材が含まれていない。

## Gate Playability — 遊びの成立確認

origin: user_explicit

Gate 6の技術要件とは別に、人が実際に操作して次の6項目を確認する。自動テストや仕様上の存在だけで合格扱いにしない。

- 移動と回避が気持ちよい。

- 承認された2つの物理攻撃の用途が明確に異なる。

- 3素材の差を事前説明なしでも感じられる。

- 敵の攻撃を見て回避できる。

- 部位を狙う意味がある。

- 最低画質でも戦闘状況を理解できる。

確認時は、初見操作の観察、入力と被弾の記録、素材を切り替えた比較、最低画質の録画を残す。いずれかが成立しない場合はPhase 2～6の該当工程へ戻り、性能最適化だけで問題を覆い隠さない。

Gate Playabilityを通過するまで、Phase 7へ進まない。

## Phase 7 — 最大負荷検証と最適化

origin: codex_recommendation

### 作業

- 実コンテンツを増やさず、負荷代理で最大条件を再現する。

- PrototypeStressTarget として、8人表示、2大型敵、30小型敵、各7部位、50攻撃判定、背景光4、戦闘光8を同時検証する。

- CPU、GPU、物理、スクリプト、メモリを個別に計測する。

- 必要に応じて性能文書の最適化・劣化優先順位を適用する。

### Gate 7

origin: user_explicit

- 08-performance-budget.md の性能試験に合格する。

- RuntimeHardLimit 違反がなく、試作負荷条件を欠落なく成立させている。

- 10分間の試験を3回行ってメモリが単調増加しない。

- 失敗時は原因工程へ戻り、次へ進まない。

## Phase 8 — 確認用成果物

origin: codex_recommendation

### 提出物

- 実行可能なオフライン試作

- 操作説明

- 10文書からの差分一覧

- 未解決事項一覧

- 性能測定結果

- ステージ規約の検査結果

- 既知の不具合

- 次段階の候補、リスク、追加スコープ

### Gate 8

ユーザーが試作を確認するまで、オンライン化、永続アカウント、課金、巨大マップ、スマホ版、Web版、全素材追加へ進まない。

## 9. 将来工程の順序だけを予約する

origin: codex_recommendation

Gate 8の後に進む場合も、一度にMMO化しない。

単独戦闘の評価・改修
  → ローカル複数キャラクター負荷
  → 2～4人の小規模オンライン
  → ロビーと狩猟インスタンス
  → 永続キャラクターデータ
  → ギルド・市場等のMMO機能
  → モバイル／Web等の別プラットフォーム

この順序は将来機能の実装承認ではない。各段階で別の仕様確認とゲートを必要とする。